Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 820/14

ZP/RB-17/14	 Częstochowa dnia: 2014-10-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wymiana dźwigu towarowo- osobowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

1.	Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania zamówienia objętego przedmiotowym zamówieniem?

Z uwagi na zakres prac SIWZ koniecznych do wykonania w w/w przetargu, dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego tj. 3 miesiące od   dnia udzielenia zamówienia nie jest możliwe do wykonania przez żadnego z producenta dźwigów osobowych. Zadanie objęte przetargiem jest zbyt ogromnym przedsięwzięciem, które można by dokonać w tak krótkim czasie.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 12 tygodniowego cyklu produkcyjnego i 4 tygodniowego dla montażu dźwigu - a  rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako iż każde urządzenie dźwigowe jest urządzeniem indywidualnym, wymagającym jego wykonania pod konkretne warunki i wymagania techniczne, determinowane wielkością szybu dźwigowego, umiejscowieniem przystanków itp.

Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześnie o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez Państwa terminie. Sugerowany przez nas termin realizacji to 4 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.

Odp. Zamawiający zmienia SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu zmieniając termin realizacji na 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia

2.Zamawiając w SIWZ wymaga dostarczenia przez wykonawcę dźwigu przelotowego,                   zaś istniejący dźwig posiada kabinę nie przelotową. Wykluczeniem zastosowania kabiny przelotowej jest fakt, iż tylna ściana szybu sąsiaduje z pomieszczeniem toalet. Wykonanie przelotu wydaje się być mało logiczne, czy zapis o kabinie dźwigowej przelotowej stanowi pomyłkę Zamawiającego czy też Zamawiający zamierza zmienić sposób użytkowania pomieszczeń. ?

Odp.  Dźwig ma posiadać kabinę nieprzelotową.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechnik Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła