Znak sprawy: XIV/264/**14/**17 Warszawa, 2017-09-11

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ**

**oraz**

**O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁDANIA I OTWARCIA OFERT**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2015 r., poz.  2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą: „Zakup i implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek”.**

**I.**

1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:
   1. **w Rozdziale XIV ppkt. 4 pkt. 1:**

**pkt. 1 ppkt. 4**

**Zmiana:** W celu uniknięcia niejasności w interpretacji kwestionowanego kryterium oceny ofert, została wprowadzona zmiana w SIWZ polegająca na zmianie sformułowania: „Posiadanie zespołu wdrożeniowego w następującym składzie: (5%/5 pkt.)” na następujące: „Skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w następującym składzie: (5%/5 pkt.)”.

**Było:**

1. Posiadanie zespołu wdrożeniowego w następującym składzie: **5%(5 pkt)**
   1. Kierownik Projektu - osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   2. Analityk - osoba pełniąca funkcję analityka posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli analityka w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   3. Kierownik zespołu realizacyjnego - osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu realizacyjnego posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika zespołu realizacyjnego w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   4. Programista - osoba pełniąca funkcję programisty posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli programisty w co najmniej 1 projekcie, którego celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.

**Jest:**

1. Skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w następującym składzie: **5%(5 pkt)**
   1. Kierownik Projektu - osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   2. Analityk - osoba pełniąca funkcję analityka posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli analityka w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   3. Kierownik zespołu realizacyjnego - osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu realizacyjnego posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika zespołu realizacyjnego w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.
   4. Programista - osoba pełniąca funkcję programisty posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli programisty w co najmniej 1 projekcie, którego celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.

**pkt. 2 ppkt. 4**

**Zmiana:** W celu uniknięcia niejasności w interpretacji kwestionowanego kryterium oceny ofert, została wprowadzona zmiana w SIWZ polegająca na zmianie sformułowania: „Posiadanie zespołu wdrożeniowego w następującym składzie:” na następujące: „Skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w następującym składzie:”.

**Było:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posiadanie zespołu wdrożeniowego w określonym składzie/**W** | W tym kryterium punkty będą przyznawane za posiadanie zespołu wdrożeniowego w następującym składzie:   1. Kierownik Projektu - osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 2. Analityk - osoba pełniąca funkcję analityka posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli analityka w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 3. Kierownik zespołu realizacyjnego - osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu realizacyjnego posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika zespołu realizacyjnego w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 4. Programista - osoba pełniąca funkcję programisty posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli programisty w co najmniej 1 projekcie, którego celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.   Wykonawca posiada zespół wdrożeniowy w powyższym składzie – 5%/5 pkt  Wykonawca nie posiada zespołu wdrożeniowego w powyższym składzie – 0%/0 pkt | **5%/5 pkt** |

**Jest:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w określonym składzie /**W** | W tym kryterium punkty będą przyznawane za skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w następującym składzie :   1. Kierownik Projektu - osoba pełniąca funkcję kierownika projektu posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 2. Analityk - osoba pełniąca funkcję analityka posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli analityka w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 3. Kierownik zespołu realizacyjnego - osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu realizacyjnego posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika zespołu realizacyjnego w co najmniej 2 projektach, których celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki. 4. Programista - osoba pełniąca funkcję programisty posiada doświadczenie polegające na pełnieniu roli programisty w co najmniej 1 projekcie, którego celem było wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami biblioteki.   Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół wdrożeniowy w powyższym składzie – 5%/5 pkt  Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowy w powyższym składzie – 0%/0 pkt | **5%/5 pkt** |

* 1. **W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie:**

**Zmiana numeracji**

**Zmiana:** Zmiana numeracji w umowie polegająca na ujednoliceniu numeracji i wprowadzeniu podziału na paragrafy, ustępy, punkty, podpunkty i litery.

**§ 1**

**Zmiana: dodanie definicji - Odbiór końcowy**

**Było:**

Poniższym wyrażeniom nadano w niniejszej Umowie następujące znaczenie:

1. Dokumentacja techniczna – dokumentacja przeznaczona dla administratorów dotycząca działania i zarządzania systemem.
2. Dokumentacja użytkowa – dokumentacja przeznaczona dla pracowników Zamawiającego dotycząca realizowania wszelkich funkcjonalności systemu.
3. Dostarczenie systemu – umożliwienie Zamawiającemu dostępu do systemu i podjęcie w nim działań przez Zamawiającego, np. weryfikacji działania poszczególnych funkcjonalności, i innych.
4. Konfiguracja systemu – wprowadzenie ustawień systemu w zakresie poszczególnych jego części, bądź elementów, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. Konfiguracja systemu umożliwia podjęcie w nim pracy.
5. Migracja danych - przeniesienie danych z dotychczas wykorzystywanego systemu przez Zamawiającego lub biblioteki wskazane przez Zamawiającego do Systemu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
6. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług w ramach modelu SaaS opartego o chmurę obliczeniową po stronie Wykonawcy.
7. Opłata implementacyjna – wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczenie i konfigurację Systemu oraz przeprowadzenie migracji danych.
8. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
9. Siła wyższa - oznacza nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Strony, jakie wystąpiło po zawarciu Umowy. Zdarzenie takie istotnie utrudnia lub uniemożliwia realizację zadania i nie wiąże się z zaniedbaniem Strony. Zdarzenie nie było do przewidzenia i nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności nie można mu było zapobiec. Takie zdarzenia mogą obejmować między innymi: wojny, rewolucje, pożary, katastrofy naturalne.
10. System – stanowiący program komputerowy zintegrowany system zarządzania zasobami dla bibliotek, będący przedmiotem niniejszej Umowy.
11. Szkolenie administratorów systemu – szkolenie z zakresu administrowania systemem i pracy w nim, przeznaczone dla administratorów Systemu.
12. Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
13. Wdrożenie systemu – konfiguracja dostarczonego systemu zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy oraz migracja danych z dotychczas wykorzystywanych systemów zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

**Jest:**

Poniższym wyrażeniom nadano w niniejszej Umowie następujące znaczenie:

1. Dokumentacja techniczna – dokumentacja przeznaczona dla administratorów dotycząca działania i zarządzania systemem.
2. Dokumentacja użytkowa – dokumentacja przeznaczona dla pracowników Zamawiającego dotycząca realizowania wszelkich funkcjonalności systemu.
3. Dostarczenie systemu – umożliwienie Zamawiającemu dostępu do systemu i podjęcie w nim działań przez Zamawiającego, np. weryfikacji działania poszczególnych funkcjonalności, i innych.
4. Konfiguracja systemu – wprowadzenie ustawień systemu w zakresie poszczególnych jego części, bądź elementów, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. Konfiguracja systemu umożliwia podjęcie w nim pracy.
5. Migracja danych - przeniesienie danych z dotychczas wykorzystywanego systemu przez Zamawiającego lub biblioteki wskazane przez Zamawiającego do Systemu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
6. Odbiór końcowy – odbiór usługi dostępu w chmurze obliczeniowej, w modelu Saas, świadczonej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2024 r., której należyte wykonanie zostało potwierdzone odbiorem protokołu końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy.
7. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług w ramach modelu SaaS opartego o chmurę obliczeniową po stronie Wykonawcy.
8. Opłata implementacyjna – wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczenie i konfigurację Systemu oraz przeprowadzenie migracji danych.
9. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
10. Siła wyższa - oznacza nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Strony, jakie wystąpiło po zawarciu Umowy. Zdarzenie takie istotnie utrudnia lub uniemożliwia realizację zadania i nie wiąże się z zaniedbaniem Strony. Zdarzenie nie było do przewidzenia i nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności nie można mu było zapobiec. Takie zdarzenia mogą obejmować między innymi: wojny, rewolucje, pożary, katastrofy naturalne.
11. System – stanowiący program komputerowy zintegrowany system zarządzania zasobami dla bibliotek, będący przedmiotem niniejszej Umowy.
12. Szkolenie administratorów systemu – szkolenie z zakresu administrowania systemem i pracy w nim, przeznaczone dla administratorów Systemu.
13. Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
14. Wdrożenie systemu – konfiguracja dostarczonego systemu zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy oraz migracja danych z dotychczas wykorzystywanych systemów zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

**§3 ust. 2**

**Zmiana: dodanie: „,do dnia 30.09.2024 roku.”**

**Było:**

Z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu Wykonawca będzie świadczyć usługę w ramach modelu SaaS, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 umowy.

**Jest:**

Z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu Wykonawca będzie świadczyć usługę w ramach modelu SaaS, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 umowy, do dnia 30.09.2024 roku.

**§6 ust. II**

**Zmiana:**

**ust. II pkt. 1 – było „**Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń” **zmiana na** „Wykonawca z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu”

**ust. II pkt. 2** – **było** „Strony zgodnie ustalają, że licencja, o której mowa w ust. 1 tiret II zostaje udzielona bez limitu jednoczesnej liczby użytkowników Systemu i Wyszukiwarki.” **zmiana na** „Strony zgodnie ustalają, że licencja, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 zostaje udzielona bez limitu jednoczesnej liczby użytkowników Systemu.”

**ust. II pkt. 3** – **było** „Strony zgodnie oświadczają, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, poczynając od dokonania odbioru danego produktu, z którym licencja jest związana. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1 tiret II, będzie uprawniony do udzielania dalszej licencji na rzecz bibliotek przez siebie wskazanych, zgodnie z OPZ, bez jakichkolwiek ograniczeń.” **zmiana na** „Strony zgodnie oświadczają, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, poczynając od dokonania odbioru danego produktu, z którym licencja jest związana. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, będzie uprawniony do udzielania dalszej licencji na rzecz bibliotek przez siebie wskazanych, zgodnie z OPZ, bez jakichkolwiek ograniczeń.”

**ust. II pkt. 4 – było** „Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oprogramowania Systemu lub Wyszukiwarki, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, aktualizacje te stają się przedmiotem licencji, o której mowa w ust. 1 tiret II, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.” **zmiana na** „Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oprogramowania Systemu lub Wyszukiwarki, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, aktualizacje te stają się przedmiotem licencji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.”

**Było:**

1. *Licencje (\*zapis obowiązujący w przypadku udzielenia licencji):*
2. *Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do ………………………….. (opis licencjonowanego utworu), co najmniej na następujących polach eksploatacji:*
   1. *wprowadzania oprogramowania do pamięci komputera;*
   2. *korzystania z programu komputerowego, a w szczególności wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tego programu;*
   3. *trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości oraz w części w zakresie niezbędnym dla korzystania z tego programu;*
3. *Strony zgodnie ustalają, że licencja, o której mowa w ust. 1 tiret II zostaje udzielona bez limitu jednoczesnej liczby użytkowników Systemu i Wyszukiwarki.*
4. *Strony zgodnie oświadczają, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, poczynając od dokonania odbioru danego produktu, z którym licencja jest związana. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1 tiret II, będzie uprawniony do udzielania dalszej licencji na rzecz bibliotek przez siebie wskazanych, zgodnie z OPZ, bez jakichkolwiek ograniczeń.*
5. *Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oprogramowania Systemu lub Wyszukiwarki, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, aktualizacje te stają się przedmiotem licencji, o której mowa w ust. 1 tiret II, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.*
6. *Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez siebie działań z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.*
7. *Strony zgodnie oświadczają, że prawa do wszelkich danych Zamawiającego oraz wyznaczonych przez Zamawiającego bibliotek, o których mowa w OPZ, które to dane podlegać będą wprowadzeniu do Systemu bądź to w drodze Migracji danych, bądź to późniejszego ich wprowadzania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, przysługiwać będą tym podmiotom.*
8. *Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub jakichkolwiek innych przysługujących tym osobom praw, w razie powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez Zamawiającego z utworów, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, a wynikłego w następstwie korzystania przez Zamawiającego z utworów.*
9. *W przypadku gdyby okazało się, że do prawidłowego korzystania z utworów potrzebne są zgody, licencje lub zezwolenia, Wykonawca zobowiązuje się ponieść niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego wszelkie wynikające stąd koszty, w szczególności koszty wynagrodzeń lub opłat licencyjnych. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub braku możności uzyskania stosownych zgód, licencji lub pozwoleń, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem, o którym mowa w § 10 ust. 9.*

**Jest:**

1. Licencje (\*zapis obowiązujący w przypadku udzielenia licencji):
2. Wykonawca z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do ………………………….. (opis licencjonowanego utworu), co najmniej na następujących polach eksploatacji:
3. wprowadzania oprogramowania do pamięci komputera;
4. korzystania z programu komputerowego, a w szczególności wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tego programu;
5. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości oraz w części w zakresie niezbędnym dla korzystania z tego programu;
6. Strony zgodnie ustalają, że licencja, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 zostaje udzielona bez limitu jednoczesnej liczby użytkowników Systemu.
7. Strony zgodnie oświadczają, że licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, poczynając od dokonania odbioru danego produktu, z którym licencja jest związana. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, będzie uprawniony do udzielania dalszej licencji na rzecz bibliotek przez siebie wskazanych, zgodnie z OPZ, bez jakichkolwiek ograniczeń.
8. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oprogramowania Systemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, aktualizacje te stają się przedmiotem licencji, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez siebie działań z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
10. Strony zgodnie oświadczają, że prawa do wszelkich danych Zamawiającego oraz wyznaczonych przez Zamawiającego bibliotek, o których mowa w OPZ, które to dane podlegać będą wprowadzeniu do Systemu bądź to w drodze Migracji danych, bądź to późniejszego ich wprowadzania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przysługiwać będą tym podmiotom.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub jakichkolwiek innych przysługujących tym osobom praw, w razie powstania takich roszczeń wskutek korzystania przez Zamawiającego z utworów, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego - do zwrotu regresowo bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, a wynikłego w następstwie korzystania przez Zamawiającego z utworów.
12. W przypadku gdyby okazało się, że do prawidłowego korzystania z utworów potrzebne są zgody, licencje lub zezwolenia, Wykonawca zobowiązuje się ponieść niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego wszelkie wynikające stąd koszty, w szczególności koszty wynagrodzeń lub opłat licencyjnych. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub braku możności uzyskania stosownych zgód, licencji lub pozwoleń, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem, o którym mowa w § 10 ust. 4.

**§13 ust. 1 pkt. 4**

**Zmiana: było „**nie gwarantuje terminowej realizacji Umowy” **jest** „nie rokuje terminowej realizacji Umowy”.

**Było:**

Przedmiot Umowy ponownie przedstawiony do odbioru po uprzednim zgłoszeniu uchybień przez Zamawiającego będzie dotknięty niedającymi się usunąć wadami, bądź usuwanie przez Wykonawcę uchybień określonych w § 5 ust. 12 Umowy nie gwarantuje terminowej realizacji Umowy; lub

**Jest:**

Przedmiot Umowy ponownie przedstawiony do odbioru po uprzednim zgłoszeniu uchybień przez Zamawiającego będzie dotknięty niedającymi się usunąć wadami, bądź usuwanie przez Wykonawcę uchybień określonych w § 5 ust. 12 Umowy nie rokuje terminowej realizacji Umowy; lub

**§14 ust. 3**

**Zmiana: było „**od dnia podpisania Protokołu odbioru Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń” **jest** „od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.”

**Było:**

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w ust. 1, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu odbioru Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

**Jest:**

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w ust. 1, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

**§ 15**

**Było:**

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że zmiany te będą dotyczyć zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
2. Każda zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

**Jest:**

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że zmiany te będą dotyczyć zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, które może ulec zmianie w następujących przypadkach:
2. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), odpowiednio do wprowadzonej zmiany,
3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

przez co Strony zgodnie rozumieją, że zmiany obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu będą dotyczyły osób realizujących Przedmiot Umowy, a jednocześnie Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. W takim przypadku Wykonawca winien wykazać w złożonym wniosku i załączonymi do niego dokumentami, że zaistniała zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz stopień, w jakim zmiana ta wpłynęła na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1), wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób realizujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze zwiększenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób realizujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującej stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia przewidzianej w niniejszym ustępie, zmiana ta będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których to przepisów zmiana będzie wynikać.

1. Każda zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zmieniony wzór Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

**1.3. Zmiany w Słowniczku terminów (Załącznik nr 1a do SIWZ)**

**Zmiana w definicji terminu Chmura obliczeniowa**

**Było:**

**Chmura obliczeniowa** – model przetwarzania danych, w którym konsument opłaca tylko użytkowanie określonej usługi, a nie opłaca licencji i nie instaluje oprogramowania.

**Jest:**

**Chmura obliczeniowa** – model przetwarzania danych w Data Center usługodawcy oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę i udostępnionych za pośrednictwem sieci Internet.

**Zmiana w definicji terminu SaaS (Software as a Service)**

**Było:**

**SaaS** (Software as a Service) – model chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez przeglądarkę internetową.

**Jest:**

**SaaS** (Software as a Service) – model chmury obliczeniowej, w którym oprogramowanie dostarczane jest w formie usługi świadczonej za pośrednictwem Internetu. Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości działania, rozwój i aktualizacje dostarczanego oprogramowania w całości spoczywają na usługodawcy.

**Dodanie definicji terminu Konsorcjum bibliotek w poniższym brzmieniu:**

**Konsorcjum bibliotek** – organizacja zrzeszająca kilka instytucji bibliotecznych w celu utworzenia wspólnego punktu dostępu do ich zbiorów.

Zmieniony Załącznik nr 1a do SIWZ – Słowniczek terminów stanowi załącznik do niniejszej Informacji o zmianie treści SIWZ.

**1.4. Zmiana Załącznika nr 5 do SIWZ – Formularz oferty**

W związku z powyższymi zmianami oraz zauważonymi błędami pisarskimi zmianie ulega również wzór Załącznika nr 5 do SIWZ - Formularz oferty. Zmieniony wzór Załącznika nr 5 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej Informacji .

**II.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt. 1 przedłuża termin składania ofert z dnia 2017-09-25 godz. 12:00 na dzień 2017-09-27 godz. 12:00 oraz dzień otwarcia ofert z dnia 2017-09-25 godz. 12:00 na dzień 2017-09-27 godz. 12:30. Stosowne „Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” zostało przez Zamawiającego przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2017-09-11.

**III.** Dokonaną zmianę treści SIWZ (zgodnie art. 38 ust. 4. ustawy Pzp) Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej w zakładce „Zamówienia publiczne”: <http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne>.