Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-749/17

ZP/RB-31/17   	 Częstochowa dnia: 2017-11-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa i termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pyt.1. Prosimy o zmianę SIWZ odnośnie zapisu w zakresie terminu wykonania lub wartości I etapu prac, tj.:

"Zakres zadania należy podzielić na 2 etapy, przy zachowaniu następującej relacji wartości i terminów wykonania:

I etap - 500 000,- zł brutto - zakończenie realizacji I etapu do 29 grudnia 2017

II etap - pozostała kwota zgodnie z ofertą - zakończenie realizacji do 31 sierpnia, jednak nie wcześniej niż do 30 czerwca

Zakres zadania należy w harmonogramie podzielić w sposób, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację robót przewidzianych do wykonania, proponuje się wykorzystanie co najmniej podziału zgodnie z działami określonymi w przedmiarze robót.

Etap I musi uwzględniać taki za zakres robót, który będzie uwzględniał zabezpieczenie budynku na okres zimowy."

Biorąc pod uwagę procedurę przetargu ( czas potrzebny na sprawdzenie poprawności złożonych ofert, wyłonienie Wykonawcy, podpisanie umowy, przekazanie placu budowy itp.) Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować I etapu prac w tak krótkim czasie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający ze względu na źródło finansowania nie przewiduje zamiany w powyższym zakresie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski