Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/057/2019	 KRAKÓW dnia: 2019-04-16

L.Dz.KA-2/ 455 /2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-15 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Remont dachu (segment C) na budynku 18-3 na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska  ul. Lea 114 w Krakowie”

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, że prace zapewniające szczelność dachu zostaną wykonane w terminie do 42 dni od daty przekazania placu budowy?

W związku z w/w pytaniem Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia:

- Zapis w pkt. 5 SIWZ zmienia się na :

Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym)

- Zapis w §3 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)  zmienia się na:

Termin wykonania przedmiotu umowy – do 60 dni od daty przekazania placu budowy , wraz z odbiorem końcowym.