Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 231/19	 Częstochowa dnia: 2019-05-07

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przedmiarami robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku DS-5 "Maluch" Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/U-11/19.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przedmiarami robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku DS-5 "Maluch" Politechniki Częstochowskiej, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  Projekcie umowy, w następującym zakresie:

§ 9 pkt 3

Było:

„Wykonawca może od umowy odstąpić w następujących przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia przyjęcia przedmioty umowy.”

Jest:

„Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia przyjęcia przedmioty umowy.”

§ 10 pkt 2

Było:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- w razie odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.”

Jest:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy:

- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 84 dni terminu realizacji przedmiotu umowy (dotyczy skróconego okresu realizacji – licząc do 84 dnia),

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 85 dnia terminu realizacji przedmiotu umowy.

W każdym z powyższych przypadków kara umowna nie może przekroczyć łącznie 35% wynagrodzenia umownego brutto.

- w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto,

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia umownego brutto.”

§ 10 pkt 3 b)

Było:

„b) doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy – w przypadkach określonych  pkt. 2b) niniejszego paragrafu.”

Jest:

„b) doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy – w przypadkach określonych  pkt. 2b) oraz 2c) niniejszego paragrafu.”

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2019r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 16.05.2019r. o godz. 10:25 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

W załączeniu zmieniony Projekt umowy.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski