Znak sprawy: FER.271.17.2019	 Szerzyny dnia: 2019-11-18

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa  drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny polegająca na budowie chodnika w km 7+473 - 7+608

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa  drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny polegająca na budowie chodnika w km 7+473 - 7+608, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Zmienia się punkt 5.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-12-13.

- Zmienia się § 2 pkt. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

3.   Termin zakończenia robót objętych umową ustala się do dnia   13  grudnia  2019 r.