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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 10

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 7 dni terminu określonego w §8 ust. 8 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ dotyczącego przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu  umowy podwykonawczej lub jej zmiany? Wnioskowana zmiana pozwoli uniknąć sytuacji, gdy Wykonawca oczekując na decyzję Zamawiającego przez 14 dni nie będzie miał możliwości wprowadzenia podwykonawcy 
i rozpoczęcia robót w danym zakresie, co z kolei będzie miało istotny wpływ na tempo realizacji zadania.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ust. 8 w §8, który otrzymuje brzmienie: „8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.” 

2.  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ostatniej części zdania w §8 ust. 11 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ dotyczącej zastrzeżenia, że Wykonawca przedłoży kopie umowy podwykonawczej tj. 
     z: "nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych" 
    na zapis: "nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych"?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ust. 11 w §8, który otrzymuje brzmienie:  „11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.”

[bookmark: _GoBack]3.    Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 30 dni terminu płatności faktur częściowych określonego w §14 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ?
  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.	Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie do 30 dni terminu płatności faktury końcowej określonego w §14 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ?
         Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5.	Prosimy o informacje odnośnie modeli klimatyzatorów Split, gdyż dokumentacja rysunkowa oraz opis techniczny są niejednoznaczne. Podany model klimatyzatora Fujitsu wskazuje, iż jest to jednostka kasetonowa a część rysunkowa wskazuje na jednostkę ścienna.
         Odpowiedź: W projekcie przewidziano klimatyzatory typu SPLIT.

6.	Czy zostanie udostępnione zestawienie materiałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pliku exel?
         Odpowiedź: NIE.

7.	Prosimy o wskazanie, które grzejniki żeliwne należy wymienić oraz o informację, na jakie grzejniki należy je wymienić : na płytowe zwykłe czy higieniczne. W dokumentacji nie ma wskazanych grzejników przeznaczonych do wymiany. 
         Odpowiedź: Należy wymienić wszystkie grzejniki na płytowe. Należy posługiwać się projektem wykonawczym branży sanitarnej część instalacja co. (rys. nr 3 branża sanitarna) opis + rysunki + zestawienie materiałów.

8.	W dokumentacji PW Sanitarne występują rysunki o nazwach : RYS.2 IV PIĘTRO instal. wod-kan i RYS. 2 IV PIĘTRO  INSTAL. WOD-KAN. Prosimy o informację, który rysunek jest obowiązujący ?
         Odpowiedź:  Obowiązuje rysunek nr 2 IV piętro Instalacja wod-kan. (4 hydranty).
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