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[bookmark: _Hlk526947062]TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  
w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW 
w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020.

I. Biblioteka Narodowa jako Zamawiający w ww. postępowaniu informuje, że w dniu 
18.05.2020 r.  do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz udziela na nie odpowiedzi. 

Pytanie nr 1
W §3 ust. 23 wzoru umowy „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy”. Mając na uwadze powyższe, prosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w omawianym zakresie. Wyrażenie zgody na cesję w ściśle określonym przypadku (finansowanie robót budowlanych przez bank) pozwoli złożyć ofertę większemu gronu oferentów. Ponadto bezpośrednio wpłynie na niższą cenę oferty – Wykonawca nie musi blokować własnego kapitału dla bieżącej realizacji zadania. Prosimy 
o zmianę brzmienia §3 ust. 23 wzoru umowy na proponowany poniżej: „Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dla zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy, który przeznaczony jest na realizację robót budowlanych objętych zakresem umowy”.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów Wzoru Umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisami §10 ust. 2 wzoru umowy, wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki w terminie 48 godzin od zgłoszenia, które może nastąpić nawet w formie SMS, również w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Mając na uwadze budżet dla planowanej inwestycji, prosimy o wydłużenie omawianego terminu do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W innym wypadku Wykonawca będzie musiał wliczyć w cenę oferty specjalistyczny serwis dostępny 24 godziny na dobę, co znacznie wpłynie na wycenę robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów Wzoru Umowy w tym zakresie.


II. Treść zapytania, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ (zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp), Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
w zakładce „Zamówienia publiczne”: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne. 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
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Na podstawie art. 38 ust. 2 


w związku z art. 38 ust. 1 


ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść 


zapyta


nia


 


oraz udziela na nie odpowiedzi. 


 


 


Pytanie nr 1


 


W §3 ust. 23 wzoru umowy „Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności 


wynikających z niniejszej Umowy”. Mając na uwadze powyższe, prosimy o zmianę 


stanowiska Zamawiającego w omawianym zakresie. Wyrażenie zgody na cesję w ściśle 


określonym przypadk


u (finansowanie robót budowlanych przez bank) pozwoli złożyć ofertę 


większemu gronu oferentów. Ponadto bezpośrednio wpłynie na niższą cenę oferty 


–


 


Wykonawca nie musi blokować własnego kapitału dla bieżącej realizacji zadania. Prosimy 


 


o zmianę brzmienia §


3 ust. 23 wzoru umowy na proponowany poniżej: „Zamawiający wyraża 


zgodę na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dla zabezpieczenia kredytu 


bankowego udzielonego Wykonawcy, który przeznaczony jest na realizację robót 


budowlanych objętych zak


resem umowy”.


 


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:


 


Zamawiający informuje, że 


nie zmienia zapisów Wzoru Umowy w tym zakresie.


 


 


Pytanie nr 


2


 


Zgodnie z zapisami §10 ust. 2 wzoru umowy, wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia 


do usuwania usterki w 


terminie 48 godzin od zgłoszenia, które może nastąpić nawet w formie 


SMS, również w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Mając na uwadze 


budżet dla planowanej inwestycji, prosimy o wydłużenie omawianego terminu do 2 dni 


roboczych od dni


a zgłoszenia. W innym wypadku Wykonawca będzie musiał wliczyć w cenę 


oferty specjalistyczny serwis dostępny 24 godziny na dobę, co znacznie wpłynie na wycenę 


robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.
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Zamawiający informuje, że 


nie zmienia zapisów Wzoru Umowy w tym zakresie.
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