Pismo: KC-zp.272-343/20                   	                                        Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 9 "Omega" (DS-9) przy ul Budryka 9 w Krakowie KC-zp.272-343/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż opraw w październiku (45 dni od daty podpisania umowy)?
Odp. 1 Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zostanie zawarta umowa. Termin realizacji zgodnie z siwz – do 45 dni od daty podpisania umowy.

2. Czy pomieszczenia będą niezamieszkałe przez cały okres wykonywania umowy?

Odp. 2 Pomieszczenia objęte wymianą opraw będą zamieszkałe przez cały okres wykonywania umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy te zamieszkałe pomieszczenia w celu umożliwienia wykonania robót w porozumieniu z osobami je zamieszkującymi. Wykonawca musi liczyć się z koniecznością wykonywania wszystkich niezbędnych prac w danym pomieszczeniu za jednym podejściem, zgodnie z harmonogramem, który Zamawiający będzie uzgadniał z mieszkańcami