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WYKONAWCY
[bookmark: _GoBack]ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.” – znak sprawy ZP/19/2020.
Dyrektor Szpitala, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1
Czy możliwym jest wydłużenie terminu końcowego zadania określonego na 11 listopada 2020r. Jak wynika z opisu zadania dla przedmiotowej dokumentacji koniecznym będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (urzędowy termin na wydanie pozwolenia na budowę od złożenia wniosku wynosi 65dni) oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków (co trwa ok 14 dni). Biorąc pod uwagę powyższe terminy na wykonanie projektu oraz realizację budowy łącznie pozostaje maksymalnie ok 4 tygodni. Jest to czas, w którym niemożliwym jest zrealizowanie przedmiotowego zadania.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie wyrażamy zgody, termin zgodnie z SIWZ – 30.11.2020 r. 


Zamawiający 
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
 Mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz
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