Częstochowa dnia: 2020-10-13

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:837/20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz” – znak sprawy ZP/RB-09/20.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 Przy wykonywaniu zadania występują podkłady cementowe pod posadzki z tworzyw sztucznych wymagające okresu sezonowania. Mając to na uwadze wnoszę o wydłużenie terminu wykonania remontu z 21 do 30 dni od dnia podpisania umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia termin realizacji zamówienia 21dni do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.10.2020r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski