Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 906 /20

Częstochowa dnia: 2020-10-23

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie ,,Projektuj i buduj": ,,Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69", spr. nr rej. ZP/ZO-08/20

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

Proszę o informację nt. konkretnego terminu realizacji zadania pn.  Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69   ponieważ nie ma tej informacji w zapytaniu ofertowym ani w innych dostępnych materiałach. Jedyny zapis w zapytaniu to:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDŹ 1.

Termin realizacji: 28.12.2020 r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w następujący sposób:

BYŁO:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zgodnie z terminami wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.

JEST:

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji 28.12.2020 r. (zgodnie z terminem realizacji zadania przez Wykonawcę), przy czym termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz Politechniki

Częstochowskiej