
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Znak sprawy: CSKDZP-2375/14/12/05/2020
 Warszawa dnia: 2021-01-05
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowę  pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych"
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowę  pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych", dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) SIWZ strona nr 4 pkt 5.1 i 5.2 jest:
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 8 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 
· Opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania (dotyczy Etapu I oraz Etapu II) wraz z uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

· Wykonanie robót budowlano instalacyjnych (dotyczy Etapu I) potwierdzonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (dla Etapu I i Etapu II) ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Etapu I – do  8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

          Wykonanie nadzoru autorskiego dla Etapu I- przez cały okres realizacji robót budowlano –instalacyjnych, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.

· Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach II Etapu- przez cały okres realizacji  robót budowlano –instalacyjnych dla Etapu II, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

5.2.   Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 4 lata a maksymalnie 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane 
z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
SIWZ strona nr 4 pkt 5.1 i 5.2 powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 8 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 
· Opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania (dotyczy Etapu I oraz Etapu II) wraz z uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

· Wykonanie robót budowlano instalacyjnych (dotyczy Etapu I) potwierdzonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (dla Etapu I i Etapu II) ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Etapu I – do  8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

          Wykonanie nadzoru autorskiego dla Etapu I- przez cały okres realizacji robót budowlano –instalacyjnych, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.

· Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach II Etapu- przez cały okres realizacji  robót budowlano –instalacyjnych dla Etapu II, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

5.2.   Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wymagane terminy gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

Wykonawca udzieli nie mniej niż 4 lata a maksymalnie 6 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty.
2) SIWZ strona nr 17 pkt. 17.1 i 17.3 jest:
17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2021-01-07 do godz. 10:00
17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-07 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala malinowa.
SIWZ strona nr 17 pkt. 17.1 i 17.3 powinno być:

17.1. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do dnia 2021-01-15 do godz. 10:00
17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-01-15 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala malinowa.
3) SIWZ strona 28 pkt 21.5 jest:

Wykonawca złoży kosztorys ofertowy w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i pomocniczy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który będzie realizować umowę i stanowić będzie pomocne narzędzie przy szacowaniu wartości zrealizowanych robót oraz stopnia ich zaawansowania (tak by wartość wykonanych prac była adekwatna do wykonanego zakresu oraz by niewykorzystana kwota ryczałtowa odpowiadała zakresowi prac pozostałych do realizacji).

SIWZ strona 28 pkt 21.5 powinno być:

Kosztorysy ofertowe Wykonawca złoży do zatwierdzenia 14 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów wykonawczych. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i pomocniczy. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który będzie realizować umowę i stanowić będzie pomocne narzędzie przy szacowaniu wartości zrealizowanych robót oraz stopnia ich zaawansowania (tak by wartość wykonanych prac była adekwatna do wykonanego zakresu oraz by niewykorzystana kwota ryczałtowa odpowiadała zakresowi prac pozostałych do realizacji).
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji „Wzoru oferty” i „Istotnych Postanowień Umowy”- w załączeniu pliki o nazwie:
- Wzór  oferty po zmianach,

- Istotne Postanowienia Umowy- po zmianach
 Sekretarz Komisji Przetargowej
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp




