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Pismo: ZP.271.9.2020.1	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia” – znak sprawy ZP.271.9.2020.
Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego w ramach przedmiotowej Inwestycji?
Pytanie 2. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w pasie drogi wojewódzkiej. Czy w przypadku braku dostępności działki drogowej pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz ze skarpami Zamawiający dopuszcza wydzielenie dodatkowych działek za pomocą procedury ZRID?
Pytanie 3. Czy w przypadku znacznej różnicy wysokości pomiędzy ścieżką rowerową, a przyległym terenem Zamawiający dopuszcza wydzielenie dodatkowych działek dla ukształtowania skarp? Czy wzorem innych odcinków zrealizowanych już ścieżek rowerowych należy przewidzieć wykonanie murów oporowych?
Pytanie 4. Proszę o podanie informacji ile przejść dla pieszych i w jakiej dokładnie lokalizacji Zamawiający przewiduje wykonać?
Pytanie 5. Czy Zamawiający dysponuje informacją na temat rurociągów naftowych zlokalizowanych pod drogą wojewódzką? Czy są one czynne? Czy należy przewidzieć ich zabezpieczenie?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Ad.1) Na dzień ogłoszenia zamówienia pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia", Zamawiający nie posiadał informacji o konieczności wykonania kanału technologicznego w ramach przedmiotowej Inwestycji.  Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną dokumentacją i zezwoleniami na realizację analogicznego zakresu przy DW 964, kanał technologiczny nie były wymagany. Ponadto Zamawiający pragnie podkreślić, że z uwagi na formułę "zaprojektuj i wybuduj" to do obowiązku wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwolenie, decyzji potrzebnych do realizacji zadania.

Ad.2) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, tym samym po stronie Wykonawcy jest wybranie stosownej procedury pozwalającej na prowadzenie robot. Ponadto  Zgodnie z zapisami PFU (str. 18) cyt.: "Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań aby ciąg zlokalizowany był w pasie drogowym, bez wykupu gruntu – priorytet."

Ad.3) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU (str. 18) cyt.: "Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań aby ciąg zlokalizowany był w pasie drogowym, bez wykupu gruntu – priorytet."

Ad.4) Ilość przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wskazana jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami PFU, do obowiązku Wykonawcę należy również dokonanie uzgodnienia opracowywanej dokumentacji z zarządcą drogi DW965 tj. ZDW Kraków 

[bookmark: _GoBack]Ad.5) Zamawiający nie dysponuje informacją na temat rurociągów naftowych zlokalizowanych pod drogą wojewódzką nr DW 965.
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