UMOWA/PROJEKT
w sprawie  nr rej. ZP/ZO-01/21
W dniu …………….2021r.  w Częstochowie  pomiędzy Politechniką Częstochowską z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69, ( NIP  573-011-14-01)  zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:  

1. ……………………

 - ……………………………..
przy kontrasygnacie finansowej ……………………… -  …………………….
a firmą ……………………………………….  z siedzibą w .................................................... przy ……………………………………………… działającą na podstawie wpisu........................………………. (NIP ……………………………), zwaną dalej Wykonawcą ,  reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

2. ……………………………………… 
zawarta została w trybie zapytania ofertowego umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej” szczegółowy zakres wykonania usługi określają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy.
2. Nadzór dotyczy wszystkich branż robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji. 
§ 2
1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum  Politechniki Częstochowskiej” zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane, 
b) Koordynacji i współzarządzania procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, 

c) Wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 

d) Zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym, 

e) Kontroli przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy, 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ustalony jest w załączniku nr 1 do umowy tj. „Opis przedmiotu zamówienia”.
§ 3
Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający powołuje :…………………………….

Do kontaktów z  Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca  powołuje:……………………………

§ 4
Termin wykonania usługi: zgodnie z terminami wykonania w/w zadania – 08.06.2021r.- z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadania, bez dodatkowych roszczeń finansowych.
§ 5
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .......................... zł brutto 
2.  Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru  – wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy – podpisanym przez przedstawicieli Stron. Ze strony Zamawiającego protokół podpisuje osoba koordynująca udzielenie zamówienia.  
3. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ustalonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

4. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawca w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

7. Zamawiający na podstawie art. 509 k.c. zastrzega zakaz dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 6
1. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu  Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:
a) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Zamawiającego, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela.

b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy

3. Wykonawca  może od umowy odstąpić w przypadku gdy Zamawiający spóźnia się z płatnością za fakturę powyżej 30 dni od wymagalnego terminu płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty faktury, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
4. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 7
1. Za nieterminową realizację przedmiotu umowy (nieterminowe przystąpienie do świadczenia usługi) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym  określonych w § 6 pkt. 1 i 2  lit. a) do b) niniejszej umowy Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

5. W przypadku nieobecności na budowie ( zgodnie z punktem 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia )  każdorazowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% wynagrodzenia umownego netto.
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

7. Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.

8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 
9. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego lub nieterminowego  wykonania przedmiotu umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności.

10. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów. 
2. Ewentualne spory jakie mogą wystąpić na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Wykonawca 






Zamawiający
Załącznikami do umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 

- Wzór protokołu odbioru - załącznik nr 2
PAGE  
3

