Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji Umowy

na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stron internetowych Politechniki Częstochowskiej zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.1 w celu zwiększenia dostępności cyfrowej dla OzN w ramach Projektu

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia/Etapu | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Etap I |  |
| 1. | Analiza przedwdrożeniowa |  |
| 2. | Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego wdrożenia Rozwiązania informatycznego, uwzględniającego wymagania Zamawiającego określone w OPZ |  |
| 3. | Udzielenie i dostawa licencji Platforma Portalu Uczelnianego zgodnie z projektem technicznym, o którym mowa w pkt.1 przedmiotu zamówienia, w tym: - licencje na oprogramowanie, - licencje na oprogramowanie bazodanowe |  |
| 4. | Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonego rozwiązania |  |
| 5. | Dostawa i instalacja modułów Rozwiązania informatycznego (Platformy Portalu Uczelnianego), wymaganych w OPZ |  |
|  | Łączna wartość Etapu I nie może przekroczyć 50% wartości Umowy. | do 2 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Etap II |  |
| 1. | Instalacja, konfiguracja, parametryzacja i integracja wewnętrzna oraz zewnętrzna Rozwiązania informatycznego, uwzględniając jego: - dostosowanie do potrzeb Uczelni, - dostosowanie wyglądu portalu do potrzeb Uczelni i wymagań Projektu |  |
| 2. | Integracja systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system w tym: USOS (system dziekanatowy) i Simple.ERP |  |
| 3. | Uruchomienie wszystkich funkcjonalności Rozwiązania informatycznego, wymienionych w ramach zdefiniowanych wymagań w OPZ |  |
| 4. | Migracja treści uzgodnionych podczas analizy. |  |
| 5. | Wykonanie testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji |  |
| 6. | Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia i instrukcji użytkowników Rozwiązania informatycznego |  |
|  | Łączna wartość Etapu II nie może przekroczyć 50% wartości Umowy. | do 4,5 miesiąca od podpisania umowy |
|  | Etap III |  |
| 10. | Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów Portalu uczelnianego oraz bieżąca poprawa błędów zgłaszanych przez Zamawiającego. | Okres 14 dni od podpisania częściowego protokołu odbioru dla Etapu II |
|  | Wartość Etapu III nie może przekroczyć 10% wartości Umowy. |  |
|  | Etap IV |  |
| 11. | Opieka serwisowa, obejmująca: usługę serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego. Dostawca zapewni gwarancję producenta na dostarczone oprogramowanie na czas trwania projektu. | Okres od podpisania Protokołu odbioru końcowego do 30 dnia września 2023 roku. |
|  | Wartość Etapu IV nie może przekroczyć 20% wartości Umowy. |  |