Częstochowa dnia: 2021-12-13

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: RK - 906/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dokumentacja projektowa realizacji robót budowlanych w zakresie obiektów Politechniki Częstochowskiej - "Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Częstochowskiej"” – znak sprawy ZP/U-32/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Z projektu umowy wynika iz zamawiający przewiduje 45 dni na wykonanie zadania. w ramach zadania należy uwzględnić o ile będzie wymagane - ekspertyza pożarowa (ewentualne odstępstwa) - 2msc - ekspertyza stropu (wytrzymałość stropu) 1 - msc - pozwolenie na budowę ze względu na wydzielenie strefy pożarowej (zabudowa częściowa okien - ingerencja w cześć elewacji budynku) - 65 dni Często na etapie projektowania przy tego typu zadaniach wynika konieczność sporządzenia niezbędnych opinii lub uzgodnień - wiąze sie to z dodatkowym nakładem czasu Wobec powyższego proponowany termin to min. 90 dni

Pytanie nr 2 Czy jest możliwość wydłużenia zadania do 65 dni? Odpowiedź na pyt. 1 i 2 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 65 dni i jednocześnie dokonuje zmiany zapisów pkt 6 SWZ jak niżej. Było: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 45 dni od daty udzielenia zamówienia. Jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 65 dni od daty udzielenia zamówienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 17.12.2021 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-01-15. ## Kanclerz Politechniki ## Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski