Częstochowa dnia: 2022-04-29

RK-	278/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa, instalacja, wdrożenie i integracja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bibliotecznego w Bibliotece Głównej PCz dostosowanego do potrzeb OzN wraz z usługą serwisowo-gwarancyjną w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" POWR.03.05.00-00-A037/20” – znak sprawy RK-NZ.262.5.2022.JP.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy OPZ, pkt 3.3.8 Wymagania w zakresie modułu OPAC, ppkt 2: Prosimy o informację która strona odpowiedzialna jest za dostarczenie certyfikatów SSL dla pozostałych usług uruchamianych w ramach postępowania. Odp. Zamawiający zapewni certyfikat SSL - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.8 Wymagania w zakresie modułu OPAC, ppkt 2: Prosimy o informację na jaki okres czasu należy zapewnić certyfikat SSL. Odp. Zamawiający zapewni certyfikat SSL - Dotyczy OPZ, pkt 5 Infrastruktura techniczna i informatyczna, ppkt 1c: Prosimy o zwiększenie vCPU do 40. Zgodnie z wiedzą wykonawcy, ograniczenie vCPU do 12 uniemożliwi uruchomienie/stabilną pracę wszystkich niezbędnych składników zamówionych usług. Odp. Zamawiający nie ma możliwości zapewnienia takiej ilości vCPU. Zamawia zwiększa ilość vCPU do 20, a jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, wykaże uzasadnioną potrzebę rozbudowy środowiska, to Zamawiający rozważy możliwość zwiększenia ilości vCPU. - Dotyczy OPZ, pkt 5 Infrastruktura techniczna i informatyczna, ppkt 1e: Prosimy o potwierdzenie, że backup danych będzie realizowany za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Backup. Wykonawca dostarczy harmonogram backupu. Odp. Zamawiający zapewnia system backupu oprogramowaniem Veeam Backup i wykonuje kopie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym w organizacji harmonogramem, który zostanie udostępniony Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie niezgodne z Veeam Backup, to będzie zobowiązany zapewnić własne narzędzie do backupu. - Dotyczy OPZ, pkt 10 Wymagania względem bezpieczeństwa Systemu, ppkt 20: Prosimy o zmianę na 1 backup dobowy zamiast 12 dobowych. Doświadczenie wykonawcy wskazuje, że wykonywanie backupu co 2 godziny wpłynie na wydajność systemów oraz ma znaczący wpływ na rozmiar danych backupu. Odp. Zamawiający zapewnia system backupu i przeprowadza go zgodnie z obowiązującym w organizacji harmonogramem. Dla systemów o znaczeniu kluczowym dla Uczelni, są to backupy przeprowadzane co kilka godzin. Jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z własnego narzędzia do backupu, to Zamawiający wymaga wykonania kopii zapasowej zgodnie z pkt. 10 ppkt. 20. - Dotyczy OPZ, pkt 10 Wymagania względem bezpieczeństwa Systemu, ppkt 18: Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy Systemu bibliotecznego. Odp. Wszystkie zapisy pkt. 10 "Wymagania względem bezpieczeństwa Systemu" dotyczą Systemu bibliotecznego. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3 System biblioteczny: Prosimy o potwierdzenie, że dostępność na poziomie 99,8% w skali roku dotyczy działania samej usługi, z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za infrastrukturę techniczną, której utrzymanie pozostaje po stronie Zamawiającego. Odp. Wszystkie zapisy pkt. 3.3 "System biblioteczny" dotyczące dostępności, odnoszą się do dostępności do Systemu i nie obejmują odpowiedzialności Wykonawcy za infrastrukturę techniczną, którą Zamawiający przekaże do realizacji zamówienia. - Dotyczy OPZ, pkt 7 Szkolenia, ppkt 5: Ze względu na przewidzianą bardzo dużą ilość godzin szkolenia prosimy o informację, czy Zamawiający ma na myśli godziny zegarowe czy lekcyjne? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy godzin lekcyjnych. - Dotyczy OPZ, pkt 7 Szkolenia, ppkt 5: Prosimy o zmniejszenie ilości godzin szkoleniowych dla systemu bibliotecznego do 40 godzin. Doświadczenie Wykonawcy przy wdrożeniach tego rozmiaru, wskazuję limit 40 godzin jako wystarczający do zrealizowania szkoleń. Odp. Zamawiający zmienia zapis OPZ i wyraża zgodę na limit 40 szkoleniowych godzin lekcyjnych. - Dotyczy OPZ, pkt 7 Szkolenia, ppkt 4: Prosimy o potwierdzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 7 ppkt. 4 zapisał możliwość przeprowadzenia szkoleń online. Przeprowadzenie szkolenia w takiej formie wymagać będzie zgody Zamawiającego i podyktowane ma być sytuacją epidemiczną, a nie organizacją pracy Wykonawcy. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.4 Wymagania dotyczące serwera aplikacyjnego, ppkt 2: Prosimy o rozszerzenie zapisu "oraz zasobu w formacie MARC21" na "oraz zasobu w formacie MARC21 lub innym" ponieważ przechowywanie i przetwarzanie zasobu może odbywać się w innym formacie, a ewentualna prezentacja danych np. w MARC21. Wprowadzanie danych zasobu jest możliwe przez odpowiedni formularz, który w różnych systemach ułatwia i usprawnia procesy bibliotekarzom bez zaawansowanej wiedzy dotyczącej standardu MARC. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu "oraz zasobu w formacie MARC21". - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.5 S Wymagania szczegółowe w zakresie funkcjonalności gromadzenia, dotyczy Katalogowanie czasopism: Prosimy o rozszerzenie zapisu "i rekordu zasobu w formacie MARC21" na zapis "i rekordu zasobu w formacie MARC lub innym" ze względu na to iż systemy biblioteczne umożliwiają wprowadzenie rekordu zasobu przez formularz. Wykorzystanie formularza ułatwi i usprawni proces wprowadzania zasobów do systemu bibliotekarzom bez zaawansowanej wiedzy dotyczącej standardu MARC. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu "i rekordu zasobu w formacie MARC21". - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.7 Wymagania w zakresie modułu wypożyczalni, ppkt 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku danych o studentach i pracownikach dostępne będzie jedno źródło danych czy więcej i jakie będą to źródła? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 3.3.7 ppkt. 1 zapisał, że zapewni dostęp do systemu USOS, który ma być źródłem danych o studentach i pracownikach. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.7 Wymagania w zakresie modułu wypożyczalni, ppkt 1: Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach importu danych możliwe jest przekazywanie danych z USOS w formie pliku (pobieranego raz na dobę do systemu bibliotecznego) lub wykorzystanie LDAP / AD. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że posiada system autoryzacji CAS, który przechowuje dane studentów i pracowników, ale nie jest w stanie zagwarantować, że system ten przekaże wszystkie dane niezbędne dla poprawnego działania Systemu. Zamawiający umożliwia wykorzystanie LDAP / AD. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.3 Wymagania ogólne ppkt 58: Prosimy o informację czy filmy instruktażowe mogą powstawać w trakcie szkolenia pracowników? Ze względu na zawartość jak i proces wdrożeniowy, filmy instruktażowe będą dostępne wyłącznie dla pracowników biblioteki. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w OPZ wymagał stworzenia bazy wiedzy zawierającej m.in. "filmy instruktażowe ukazujące wybrane procesy biblioteczne" i nie wskazał metody realizacji tego wymagania, a co za tym idzie, nie widzi przeciwskazań do nagrania materiału podczas szkolenia. - Dotyczy załącznika nr 2 do OPZ: Wskazane dni w ramowym harmonogramie są dniami roboczymi czy kalendarzowymi? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w § 1. ust. 3. zapisał: "Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań oblicza się w dniach, tygodniach i miesiącach kalendarzowych". Harmonogram jest załącznikiem nr 2 do umowy, tak więc zapis dotyczy dni kalendarzowych. - Dotyczy załącznika nr 2 do OPZ: Prosimy o wydłużenie Etapu I Faza I.1 do 60 dni od podpisania umowy. Wynika to z czasu jaki potrzeba na uzyskanie próbek danych od Zamawiającego oraz weryfikację w systemie testowym Wykonawcy a następnie opisanie metod migracji. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie Etapu I Faza I.1 do 60 dni, Jednocześnie zmienia załącznik nr 2 do Umowy." Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy".. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.1 pkt 1 Instalacja i wdrożenie systemu oraz Migracji baz danych: Prosimy o w wyjaśnienie w jakim formacie Zamawiający dostarczy dane z systemu APIS-ZB Wykonawcy na potrzeby wykonania migracji. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że po podpisaniu umowy, udostępni Wykonawcy maszynę wirtualną zawierającą kopię systemu bibliotecznego APIS-ZB i bazy danych Pervasive oraz udzieli niezbędnych dostępów administracyjnych. - Dotyczy OPZ, pkt 3.3.1 Instalacja i wdrożenie systemu oraz Migracji baz danych: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada inne bazy danych, które będą migrowane do zamawianego systemu? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie stawiał wymogu migracji innych baz danych do zamawianego systemu.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) na zamawiających prowadzących procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również w odniesieniu do zamówień o mniejszej wartości (poniżej kwoty 130 tys. zł netto) nałożony został obowiązek weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie pod kątem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym wprowadzony został obowiązek wykluczenia z postępowania:

- wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi;

- wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

- wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych;

- wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 8.1. SWZ

## Było: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

Jest: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2022 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy                                https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ). Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 17.05.2022 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1. SWZ). Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2027-08-14 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ).

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski