Częstochowa dnia: 2024-07-29

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 453/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla Politechniki Częstochowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RK-NZ.261.42.2024.MT |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA SWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ dla 1 części zadania w następującym zakresie: Czy w ramach umowy dla tej części Wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę? Z treści umowy to nie wynika natomiast w OPZ jest takie sformułowanie: "uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji inwestycji (wykonania robót budowlanych)". Odpowiedź Tak, Wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Pytanie nr 2 Jeśli na pytanie w pkt. 1 odpowiedź będzie twierdząca, to zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy o 30 dni. Biorąc pod uwagę, że część prac opisanych w OPZ będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a urząd ma czas do 65 dni na wydanie takiej decyzji, to z dużym prawdopodobieństwem 10 dni nie wystarczy na przeprowadzenie prac przygotowawczych (inwentaryzacja, ekspertyza, koncepcja oraz uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym) oraz na przygotowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę, którą znowu Zamawiający będzie musiał zatwierdzić, to termin 75 dni jest w tym przypadku za krótki. Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy o 30 dni na zadanie 1 i jednocześnie dokonuje zmiany zapisów SWZ w pkt 6 w zakresie terminu wykonania zamówienia na to zadanie, w następujący sposób: Było: „75 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części zamówienia: 1” Jest: „105 dni od daty udzielenia zamówienia – dla części zamówienia: 1”

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w zakresie wskazanym powyżej. Z uwagi na powyższe Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2, art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1,3 i 5, przedłuża termin składania ofert do dnia 02.08.2024 r. do godz. 10:30. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 02.08.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-08-31. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski