Projekt UMOWY nr………………….



Zał. Nr 4 do SWZ
o roboty budowlane

zawarta w dniu ……………….. 2024 roku w Krakowie (dalej jako „Umowa”), pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, który reprezentuje:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych — mgr Dorota Góral,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego — Jaromira Grąckiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w postaci wykonania prac na rurociągach wody zimnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w zakresie obejmującym:

1) wykonanie nowego rurociągu wody zimnej Dn 160 w celu umożliwienia płukania złóż odżelaziacza i odmanganiacza wody na Stacji Uzdatniania Wody (zadanie 1);

2) przeniesienie i podłączenie do sieci hydrantu Dn 80 od południowej strony Działu Technicznego (zadanie 2);

3) wymianę uszkodzonego rurociągu wody zimnej Dn 160 pomiędzy komorą wodomierzową a zaworem przy budynku ogrodnictwa (zadanie 3), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………………. r., stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy (dalej jako „Zadanie”).

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, winno zostać zrealizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: „SWZ”) wraz z załącznikami oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 2.

Zadania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Zamawiającemu oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 3.

Nadzór
1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie pełnił:
Kierownik Sekcji Budowlanej — Krzysztof Piech.
2. Nadzór nad robotami Wykonawcy będzie pełnił: ……………………. 
§ 4.

Termin realizacji
Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy oraz odbiór ostateczny nastąpi nie później niż w do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
§ 5.

Sposób wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 Umowy zgodnie z:
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
2) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm,
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
2. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż. przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.  W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
4. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących o tym, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1. oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu  umowy.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2013 r. o odpadach.

§ 6.

Odpowiedzialność za szkodę
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 7.

Odbiory
1. Strony ustalają, że będzie stosowany odbiór końcowy — po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, stanowi on podstawę do wystawiania faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Odbioru prac dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości prac.
3. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione            w toku odbioru.
4. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 
5. Zamawiający odstępuje od odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy stosowny termin do usunięcia wad, przeprowadzenia prób lub zakończenia robót. Po jego upływie Zamawiający wznawia czynności odbioru.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt wykonawcy.
7. W przypadku każdego odstąpienia zgodnie z ust. 5. od odbioru wznowionego Wykonawca zostanie obciążony kosztami odbioru.

§ 8.

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za prace określone w § 1 i § 5 Umowy netto wynosi ………………………… zł (słownie: ……………………………………………..), zaś brutto, z uwzględnieniem podatku VAT: ……………………………….. (słownie: …………………………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2. Wykonanie prac lub robót nie objętych Umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

§ 9.

Zasady rozliczenia Umowy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu  przez strony protokołu odbioru końcowego. 
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy (po dokonaniu odbioru ostatecznego).
3. Płatność należności będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT w terminie 60 dni  od daty dostarczenia faktury  Zamawiającemu. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.
5. Strony postanawiają, że prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony umowy. Dotyczy to w szczególności przenoszenia wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego w drodze cesji, faktoringu lub innej umowy o podobnym skutku.
§ 10.

Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
§ 11.

Szczegółowe zasady odpowiedzialności
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac.
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom   trzecim poprzez wadliwe wykonanie prac.
3. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonywania prac objętych niniejszą umową przez Wykonawcę — Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania terminu dodatkowego oraz naliczyć kary umowne.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, o ile straty związane z nieterminowym lub nienależytym wykonywaniem prac bądź koszty wykonawstwa zastępczego, przewyższą kwotę naliczonej kary umownej.
5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy  Wykonawcy.
6. Za nieterminowe lub nienależyte wykonywanie prac Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 4 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy oraz odbioru ostatecznego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie — Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 Umowy.
8. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 
§ 12.

Wady i gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady wykonawstwa, w szczególności jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność lub wady o charakterze estetycznym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na wykonane roboty budowlane nie mniej niż 36 miesięcy (vide kryteria oceny ofert), licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego. 
3. Dochodzenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących  w przedmiocie w chwili odbioru.
5. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 6 lat od daty odbioru ostatecznego. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem reklamował wadę. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
§ 13.

Odbiór z zastrzeżeniem wad
1. W razie odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, nadających się do usunięcia, lub w razie stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi — Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonawstwa zastępczego przewyższy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia — Zamawiający może:
1) dokonać odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru, obniżając jednocześnie wysokość wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej — jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy —- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 14.

Ubezpieczenie
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i obejmuje ona okres wykonywania robót. 

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania robót Wykonawca wniósł, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę _____________,__ zł (słownie: __________________________)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie ______________________. 
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia bezzwłocznie Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy . Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na który niniejsza Umowa została zawarta powiększony o 30 dni.
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w myśl § 5 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu gwarancji albo, jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na przedłużony termin realizacji przedmiotu Umowy.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

1) 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

2) 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa ust. 4, Wykonawca wyraża zgodę, by Zamawiający potrącił równowartość dodatkowego zabezpieczenia z jego wynagrodzenia.
§ 16.

Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający dwa, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY:


