Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy TP/252/IK/1/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem jest usługa nadzoru inwestorskiego tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegające na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą                              i nadzorem nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuc dla zapewnienia lepszej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”

Przedmiotowa usługa polega w szczególności na profesjonalnym świadczeniu usług polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie projektu  w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.

Na dzień sporządzenia niniejszego OPZ wniosek jest procedowany w Ministerstwie Zdrowia.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- Pełnienie wielobranżowego  nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Inżynier Kontraktu jako przedstawiciel Zamawiającego odpowiada za kompleksową                          i terminową realizację projektu pn.:„Utworzenie Regionalnego Centrum Diagnostyki                       i Leczenia Raka Płuc dla zapewnienia lepszej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”, która winna być zgodna z:

- wymaganiami prawa polskiego w tym  Prawa Budowlanego,

- wymaganiami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednią dla tego projektu specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- wymaganiami Zamawiającego,

- wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji                           i rękojmi,

- warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację robót budowlanych w tym projektowych, w szczególności z harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym umowy,

- Kodeksem Cywilnym,

oraz powinna:

- zapewnić prawidłową realizację prac projektowych i  robót budowlanych,

- umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację projektu przez Zamawiającego zarówno w okresie gwarancji i rękojmi  jak i po ich zakończeniu,

- zapewnić ścisłą współpracę  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą projektu,

- właściwe przygotowanie propozycji podziału powstałego majątku w związku                                  z realizowanym projektem, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622),

- zapewnić prawidłowy nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad,

- zapewnić, jeżeli zaistnieje taka konieczność, mediacje i rozjemstwo w sporach.

- Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność:

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o realizacje inwestycji /prac projektowych i robót budowlanych/, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody,

- za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inżyniera Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego.

- Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień. Obowiązki                               i uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu, wszystkich robót obejmuje: nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy (robót budowlanych w tym projektowych), zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii, ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami  oraz weryfikację dokumentacji projektowej i powykonawczej.

- Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy.

- Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcą  robót budowlanych wymaga formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma Inżyniera do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.

- Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego  nadzorowania robót budowlanych w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

- W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego Inżynier Kontraktu winien:

- nadzorować przebieg etapu projektowania inwestycji, odebrać sporządzoną przez Wykonawcę  kompletną dokumentację projektową, sprawdzić pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,  jej kompletności i zgodności                                     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,

- nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego                                    w Chorzowie, dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

- zarejestrować w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Chorzowie  i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,

- przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

- być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,

- wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

- sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności:

- kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

- kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

- kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

- kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót pod względem merytorycznym i rachunkowym w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania,

- kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- kontrolować budowę co najmniej raz w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

- prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru co najmniej raz w tygodniu, z których sporządza  protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie,

- rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

- sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,

- uczestniczyć w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

- potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

- sprawdzać kompletność przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,

- gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,

- uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

- przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,

- uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez Wykonawcę,

- uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- raportować na bieżąco o wszelkie nieprawidłowościach,

- weryfikować, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiającego deklarowali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych prac dla podwykonawstwa Inżynier Kontraktu weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

- opiniować  polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy  niezbędne do realizacji projektu na warunkach określonych przez Zamawiającego,

- nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie,

- uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnować realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji  Inżynier Kontraktu winien w szczególności :

- uczestniczyć w przygotowaniu  opisu przedmiotu zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór generalnego wykonawcy inwestycji, uczestniczyć w pracach Komisji przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji /prac projektowych i robót budowlanych/,

- sprawować kontrolę nad przebiegiem etapu  projektowania dokumentacji projektowej, dokonać uzgodnienia w imieniu Zamawiającego, sprawdzić poprawności dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy prawo budowlane, przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia, ochrony przeciwpożarowej ) i wytycznymi oraz pod kątem przydatności dla celów wykonawczych; wskazać braki, nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa są niezbędne a także przygotować propozycje niezbędnych uzupełnień i zmian

- zapoznać się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

- zweryfikować przed rozpoczęciem  realizacji projektu harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę poprzez jego sprawdzenie i akceptacje i   przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- zweryfikować przyjęty od wykonawcy szczegółowy wykaz obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

- przekazać Wykonawcy terenu budowy.

- Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót budowlanych  przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości Usług uwzględniając między innymi przewidywane  czasokresy zatrudnienia na budowie poszczególnych pracowników Nadzoru itp. oraz opis proponowanych metod zarządzania.

- W trakcie w trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu winien w szczególności:

- nadzorować realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądać od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

- kontrolować wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, stwior i warunkami Umowy,

- wydawać polecenia Wykonawcy w sprawach dotyczących nieprawidłowości wykonywania robót,

- zlecić usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

- przeprowadzać bieżące kontrolne badania jakości wykonywania robót budowlanych,

- wnioskować  o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,

- żądać poddawania wyrywkowym badaniom materiały składowane na placu budowy,

- zlecać odsłonięcia ukończonych robót i w przypadku stwierdzenia ich niewłaściwego wykonania żądać ich usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami lub robotą,

- podejmować wszelkie racjonalne  działania w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód,

- wydawać polecenia na temat :

- usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem Inżyniera Kontraktu nie są zgodne z umową,

- usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem Inżyniera Kontraktu  konieczne i zgodne z umową,

- dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawców, przewidzianych do realizacji projektu, - w oparciu o Przepisy, Normy Techniczne i inne wymagania sformułowane w Umowie i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/ppoż,

- usunięcia z terenu budowy niekompetentnych pracowników Wykonawców,

- wyrażenia zgody na wykonywanie przez Wykonawcę prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę,

- wykonania pilnych prac zabezpieczających,

- w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na terenie budowy:

- winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zatwierdzić plan robót lub rysunki przygotowane przez Wykonawcę, lecz dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowie, jak również jej objazdach i dojazdach do niej.

- udzielić Wykonawcy rad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa prac.

- wydać polecenia Wykonawcy do wykonania wszelkich takich prac lub podjęcia takich niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko, w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia ludzi lub majątku oraz niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego,

- po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wyrazić zgodę na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub jego etapu, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

- wydawać polecenia Wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

- w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może nakazać Wykonawcy  opóźnienie rozpoczęcia lub postępu prac.

- Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonywanie:

- obmiarów dla określenia wartości robót,

- badań i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zostaną zakryte,

- badań i pomiarów ukończonych robót.

- Inżynier Kontraktu współpracuje z Administracją Dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do placu budowy jak również dróg objazdowych tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zajdzie taka konieczność).

- W zakresie odbioru robót Inżynier Kontraktu winien:

- dokonać odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

- dokonać odbioru wszelkich robót kończonych,

- przyjmować  od Wykonawcy protokoły usunięcia usterek, rysunki  i inne dokumenty w ramach umowy,

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac:

- przeprowadzić odbiór wewnętrzny prac i sporządzić listę usterek wraz z wyznaczeniem  terminu do ich usunięcia przez Wykonawcę,

- skompletować  2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdzić kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego

- wyznaczyć termin odbioru końcowego robót i powiadomić o tym wszystkie zainteresowane Strony,

- uczestniczyć w odbiorze końcowym robót i przygotować protokół z tego odbioru,

- odebrać i sprawdzić od wykonawcy dokumentację w tym powykonawczą, a zwłaszcza instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń,  dokumenty gwarancyjne wraz                                     z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, protokoły z badania materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,  inne dokumenty zgromadzone                        w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

- odebrać od Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- uczestniczyć  wraz z Wykonawcą  w odbiorach dokonanych przez odpowiednie organy  celem uzyskanie opinii umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

- W zakresie dotyczącym rozliczania budowy Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany:

- prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - miesięczne raporty z wykonania robót,

- sporządzać sprawozdania okresowe i kończące z realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

- gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,

- prowadzić na bieżąco rozliczanie środków, a w szczególności:

- przejmować od Wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- potwierdzać wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza kopie faktur, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń,

- sprawdzić i zatwierdzić fakturę końcową stwierdzającą wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,

- właściwie przygotować propozycje podziału powstałego majątku w związku                                    z realizowanym projektem, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych zgodnie                            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622).

- Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

- zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umowy, w tym również ustaleń dotyczących  roszczeń Wykonawców

- udokumentowanie daty, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania                        i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

- dostarczania Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach sprawozdania i oraz innych dokumentów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu .

- Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera Kontraktu:

Pomimo uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy  z Wykonawcą bez uzgodnienia z Zamawiającym,

- zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,

- ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawcy lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez uzgodnienia z Zamawiającym,

- polecenia Wykonawcy wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym,

- podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym.