Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, wdrożenie oraz uruchomienie funkcjonalności rozszerzonej ewidencji zleceń leków z wykorzystaniem Słownika Produktów Leczniczych, stanowiącej rozszerzenie funkcjonalne użytkowanego przez Zamawiającego systemu HIS w zakresie elektronicznego definiowania i realizacji zleceń leków.

Zamówienie obejmuje:

- dostawę wymaganych licencji systemu HIS – licencja na funkcjonalność,

- analizę przedwdrożeniową,

- opracowanie koncepcji i modelu wdrożenia,

- instalację, konfigurację i uruchomienie funkcjonalności,

- wsparcie Zamawiającego w utworzeniu i konfiguracji Słownika Produktów Leczniczych,

- konfigurację parametrów, uprawnień oraz mechanizmów związanych z obsługą produktów leczniczych i ich zamienników,

- przeprowadzenie szkoleń użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.

2. Cel wdrożenia

Celem wdrożenia jest rozszerzenie procesu elektronicznego zlecania i realizacji leków o możliwość wykorzystywania ustrukturyzowanego Słownika Produktów Leczniczych, w szczególności umożliwiającego definiowanie zleceń w oparciu o produkty lecznicze/nazwy międzynarodowe oraz ich powiązania z produktami handlowymi.

Rozwiązanie powinno usprawnić i ustandaryzować proces zlecania leków oraz umożliwić zarządzanie zasadami realizacji zleceń z wykorzystaniem produktów handlowych i zamienników.

3. Minimalne wymagania funkcjonalne dostarczanej licencji

Dostarczona funkcjonalność musi co najmniej:

- Umożliwiać generowanie i aktualizację wewnętrznego Słownika Produktów Leczniczych na podstawie danych pochodzących z globalnego słownika leków.

- Umożliwiać definiowanie pozycji Słownika Produktów Leczniczych wraz z informacjami dotyczącymi:

  - produktów handlowych powiązanych z produktem leczniczym,

  - dróg podania,

  - domyślnej drogi podania,

  - jednostek/komórek organizacyjnych, dla których dana pozycja może być stosowana.

- Umożliwiać ograniczenie dostępności pozycji Słownika Produktów Leczniczych w zależności od:

  - drogi podania,

  - komórki organizacyjnej.

- Umożliwiać prezentację produktów handlowych powiązanych z wybraną pozycją Słownika Produktów Leczniczych podczas definiowania zlecenia leku.

- Umożliwiać wskazanie konkretnego produktu handlowego, którym ma zostać zrealizowane zlecenie, wraz z możliwością oznaczenia zlecenia jako „nie zamieniać”, uniemożliwiającego jego realizację innym produktem.

- Umożliwiać wskazanie listy produktów handlowych, którymi może zostać zrealizowane zlecenie.

- Umożliwiać definiowanie zleceń dla leków niepoliczalnych, w szczególności takich jak maści lub krople, z możliwością opisowego określenia sposobu dawkowania.

- Umożliwiać powiązanie produktu leczniczego z listą rozpuszczalników możliwych lub wymaganych do zastosowania oraz prezentowanie użytkownikowi odpowiedniej informacji podczas definiowania lub realizacji zlecenia.

- Umożliwiać zbiorczą zmianę produktu handlowego w niezakończonych zleceniach na inny produkt dostępny w odpowiednim słowniku systemu, z uwzględnieniem mechanizmów przeliczania dawkowania wynikających z konfiguracji zamienników.

4. Zakres usług wdrożeniowych

4.1. Analiza przedwdrożeniowa i opracowanie koncepcji wdrożenia

Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową obejmującą co najmniej:

- analizę obecnego sposobu definiowania i realizacji zleceń leków u Zamawiającego,

- analizę konfiguracji słowników leków wykorzystywanych w systemie HIS,

- analizę sposobu stosowania produktów handlowych oraz zamienników,

- identyfikację parametrów systemowych, uprawnień i innych elementów wymagających konfiguracji,

- identyfikację danych oraz prac niezbędnych do utworzenia Słownika Produktów Leczniczych,

- określenie sposobu przeprowadzenia wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego.

Na podstawie analizy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym koncepcję/model wdrożenia, określający co najmniej:

- docelowy sposób wykorzystania Słownika Produktów Leczniczych,

- zasady definiowania dróg podania,

- sposób obsługi zamienników,

- zasady konfiguracji rozpuszczalników,

- zakres konfiguracji systemu,

- sposób przeprowadzenia uruchomienia produkcyjnego.

Koncepcja wdrożenia podlega akceptacji Zamawiającego.

4.2. Wsparcie w utworzeniu Słownika Produktów Leczniczych

Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne i techniczne Zamawiającego w przygotowaniu i uruchomieniu Słownika Produktów Leczniczych.

Wsparcie obejmuje co najmniej:

- przedstawienie zasad tworzenia i utrzymywania słownika,

- wsparcie przy stworzeniu słownika.

Zamawiający odpowiada za decyzje merytoryczne dotyczące zawartości słownika, w szczególności za zatwierdzenie produktów leczniczych, produktów handlowych, dróg podania, rozpuszczalników oraz zasad ich stosowania. Wsparcie Wykonawcy ogranicza się jedynie do wsparcia technicznego.

4.3. Konfiguracja i uruchomienie funkcjonalności

W ramach wdrożenia Wykonawca wykona wszystkie czynności techniczne wymagane do uruchomienia rozwiązania, w szczególności:

- dostarczy i wgra wymagane licencje,

- skonfiguruje funkcjonalność Słownika Produktów Leczniczych,

- skonfiguruje lub zweryfikuje wymagane parametry systemu HIS,

- zweryfikuje konfigurację zamienników oraz współczynników stosowanych przy ich obsłudze,

- przeprowadzi weryfikację poprawności konfiguracji,

- zapewni wsparcie podczas uruchomienia produkcyjnego.

5. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników.

Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej:

- zasady działania Słownika Produktów Leczniczych,

- sposób definiowania i aktualizacji pozycji słownika,

- definiowanie zleceń z wykorzystaniem Słownika Produktów Leczniczych,

- definiowanie zleceń dla leków z dawkowaniem opisowym,

- realizację zleceń utworzonych na podstawie Słownika Produktów Leczniczych,

- zbiorczą zmianę produktów handlowych w niezakończonych zleceniach,

- zasady bieżącego utrzymania i aktualizacji słownika.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe lub instrukcje użytkownika dotyczące wdrożonej funkcjonalności. Szkolenia w łącznym wymiarze do 2 dni roboczych.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany po:

- dostarczeniu i aktywowaniu wymaganych licencji,

- wykonaniu i zaakceptowaniu analizy oraz koncepcji/modelu wdrożenia,

- skonfigurowaniu i uruchomieniu funkcjonalności,

- skonfigurowaniu mechanizmu Słownika Produktów Leczniczych,

- przeprowadzeniu uzgodnionego zakresu wsparcia przy utworzeniu słownika,

- przeprowadzeniu szkoleń,

- przekazaniu wymaganej dokumentacji i materiałów szkoleniowych,

- podpisaniu przez Strony protokołu odbioru.