Określenie przedmiotu zamówienia- krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa programistyczna: zaprojektowania, opracowania, implementacji i wdrożenia, i  utrzymania oprogramowania systemu AI Marine Communication - inteligentnego systemu symulacji i analizy komunikacji operacyjnej w szkoleniach morskich.

System składa się z trzech głównych komponentów:

- natywnej aplikacji Android na terminal typu PoC z obsługą fizycznego PTT,

- serwera komunikacyjnego i aplikacyjnego z bazą danych oraz wymiennymi integracjami STT, modelu językowego i TTS,

- aplikacji przeglądarkowej dla instruktorów.

System ma charakter wyłącznie szkoleniowy do ćwiczenia komunikacji prowadzonej na mostku statku i przez radio, nie jest przeznaczony do rzeczywistej komunikacji lub nawigacji morskiej i nie wykorzystuje morskiego pasma VHF. Komunikacja terminali odbywa się przez IP z użyciem mechanizmów komunikacji audio i sterowania czasu rzeczywistego. Kursant będzie korzystał z terminala Android typu PoC o formie radiotelefonu, wyposażonego w fizyczny przycisk PTT. System będzie przesyłał wypowiedź przez sieć IP, wykonywał rozpoznawanie mowy, prowadził dialog AI zgodnie ze scenariuszem i rolą oraz generował głosową odpowiedź.

System ma wspierać ćwiczenia z praktycznej komunikacji, głównie w języku angielskim i frazeologię IMO SMCP, symulować role m.in. VTS, służby portowej, innej jednostki, pilota, holownika i członka załogi, umożliwiać tryb autonomiczny i półautomatyczny oraz zapewniać automatyczną analizę komunikacji z możliwością korekty oceny przez instruktora.

System ma umożliwiać:

- prowadzenie ćwiczeń komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej z wykorzystaniem terminali PoC/PTT pracujących w lokalnej sieci Wi-Fi, bez konieczności używania karty SIM i usługi chmurowej producenta terminala,

- symulowanie przez AI ról takich jak VTS, służba portowa, inna jednostka, pilot, holownik i członek załogi, z możliwością rozszerzania katalogu ról i profili postaci,

- transkrypcję mowy, generowanie kontekstowych odpowiedzi i syntezę mowy w języku angielskim z uwzględnieniem frazeologii IMO SMCP,

- bieżący nadzór instruktora, automatyczną analizę i ocenę komunikacji, korektę oceny przez instruktora oraz raportowanie i debriefing po zakończeniu sesji.

Kluczowe założenia:

- system jest rozwiązaniem szkoleniowym i nie jest przeznaczony do prowadzenia rzeczywistej komunikacji lub nawigacji morskiej;

- komunikacja terminala z serwerem odbywa się przez sieć IP, bez wykorzystania morskiego pasma VHF;

- terminal działa w lokalnej sieci Wi-Fi bez karty SIM i bez obowiązkowej usługi chmurowej producenta urządzenia;

- AI generuje zmienne, niedeterministyczne ścieżki komunikacji w granicach scenariusza i przypisanej roli;

- automatyczna ocena AI wspomaga instruktora, który zachowuje możliwość korekty i ustalenia oceny końcowej.

Zakres prac programistycznych podzielono na etapy:

Etap I obejmuje:

- Zaprojektowanie architektury, modelu danych, protokołów komunikacyjnych i bezpieczeństwa kompletnego systemu.

- Implementacja natywnej aplikacji Android (Kotlin) na terminal PoC z obsługą sprzętowego przycisku PTT, pracy przy wygaszonym ekranie, diagnostyki i automatycznego ponownego łączenia.

Etap II obejmuje:

- Zaprojektowanie i implementację warstwy komunikacji audio WebRTC z kodekiem Opus lub równoważnym oraz bezpiecznego sterowania WSS, w tym floor control i odwzorowania komunikacji half-duplex.

Etap III obejmuje:

- Implementację serwera .NET, bazy PostgreSQL oraz wymiennych integracji STT, modelu językowego i TTS, wraz z zarządzaniem sesjami, kanałami, scenariuszami, rolami, transkrypcją i oceną.

- Implementację aplikacji przeglądarkowej React + TypeScript dla instruktorów, obejmującej przygotowanie scenariuszy, monitorowanie wielu stanowisk, transkrypcję, sterowanie komunikacją, analizę i raportowanie.

Etap IV obejmuje:

- Integrację komponentów, przygotowanie środowiska testowego i produkcyjnego, konteneryzację, CI/CD, monitoring, kopie zapasowe oraz wdrożenie produkcyjne.

- Przeprowadzenie testów integracyjnych, bezpieczeństwa i akceptacyjnych, w tym uzgodnionej walidacji jakości STT, TTS i odpowiedzi AI dla różnych akcentów i zakłóceń.

Wynikem zrealizowanej usługi będzie przekazanie kodu źródłowego, pakietów instalacyjnych, dokumentacji technicznej i użytkowej, dokumentacji API/protokołów oraz praw umożliwiających dalszy rozwój i utrzymanie systemu. Przedmiot obejmuje także hostowanie i utrzymanie rozwiązania przez 24 miesiące od odbioru końcowego, a następnie przekazanie i migrację rozwiązania na serwery wskazane przez Zamawiającego.

Kluczowe funkcjonalności:

System powinien umożliwiać m.in.:

- obsługę sprzętowego PTT i bezpieczną transmisję audio terminal-serwer wyłącznie w czasie przyznanej transmisji, w lokalnej sieci Wi-Fi bez karty SIM i obowiązkowej chmury producenta terminala,

- odwzorowanie komunikacji radiowej half-duplex, stanów kanału i mechanizmu przyznawania prawa do nadawania, wraz z sygnałami zajętości i transmisji,

- strumieniową lub prawie rzeczywistą transkrypcję, dialog AI i TTS z rozróżnialnymi głosami, obsługą ról i profili postaci oraz wsparciem angielskiego i IMO SMCP,

- prowadzenie ćwiczeń w trybie autonomicznym, półautomatycznym, klasowym i niestandardowym,

- monitorowanie w czasie rzeczywistym wielu stanowisk, urządzeń, kanałów i sesji oraz prezentowanie transkrypcji, zdarzeń i stanu PTT bez odświeżania strony,

- ręczną ingerencję instruktora: edycję lub odrzucenie odpowiedzi AI, wysłanie komunikatu tekstowego/TTS, przejęcie roli i awaryjne zakończenie scenariusza,

- automatyczną analizę poprawności komunikacji, w tym frazeologii IMO SMCP, kompletności meldunku, identyfikacji nadawcy i adresata, zamknięcia pętli komunikacyjnej, czasu reakcji i powtórzeń, z możliwością korekty oceny przez instruktora,

- wersjonowanie scenariuszy, historię sesji, audyt, odtworzenie przebiegu ćwiczenia, raport debriefingowy oraz eksport do PDF i danych do CSV/JSON.

Wymagania technologiczne (wysokopoziomowe):

- natywny Android w Kotlinie, zgodny z terminalem referencyjnym,

- WebRTC oraz Opus lub kodek o podobnych parametrach dla audio, a także WebSocket Secure dla sterowania czasu rzeczywistego,

- .NET w architekturze modułowej oraz PostgreSQL 16 lub nowszy,

- React + TypeScript dla aplikacji instruktorskiej,

- Docker oraz pipeline CI/CD dla powtarzalnych wdrożeń środowiska testowego i produkcyjnego,

- wymienne interfejsy integracyjne dla usług STT, modelu językowego i TTS, bez trwałego uzależnienia pozostałych komponentów od jednego dostawcy.

Technologie wskazane w specyfikacji są wymagane; odstępstwo od wskazanego stosu technologicznego wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wymagania niefunkcjonalne i bezpieczeństwo (wybrane):

- rozpoczęcie wysyłania audio po przyznaniu prawa do nadawania: nie więcej niż 500 ms dla 95. percentyla w referencyjnej sieci lokalnej,

- częściowa transkrypcja: do 2 sekund od odebrania mowy, jeżeli usługa STT wspiera tryb strumieniowy,

- rozpoczęcie odtwarzania odpowiedzi AI: docelowo do 5 sekund i nie później niż po 8 sekundach dla 95. percentyla od zakończenia typowej wypowiedzi w środowisku testowym,

- automatyczne odtworzenie połączenia po krótkiej utracie Wi-Fi, brak utraty zatwierdzonych danych sesji przy restarcie pojedynczej usługi oraz możliwość bezpiecznego prowadzenia lub zakończenia ćwiczenia przy awarii zależnej usługi AI,

- szyfrowanie komunikacji HTTPS/WSS oraz TLS/DTLS/SRTP, kontrola dostępu, audyt, konfigurowalna retencja, zgodność z RODO, ujawnienie lokalizacji przetwarzania i podwykonawców oraz zakaz wykorzystywania danych Zamawiającego do trenowania modeli bez odrębnej zgody.

Utrzymanie:

- hostowanie rozwiązania i świadczenie usług utrzymaniowych przez 24 miesiące od odbioru końcowego,

- diagnozowanie i usuwanie błędów, dostarczanie aktualizacji bezpieczeństwa, dostosowywanie integracji do zmian usług AI, monitoringu, analizy logów, kopii zapasowych i aktualizacjia dokumentacji,

- zapewnienie SLA zgodnie ze specyfikacją oraz przekazanie i migracja rozwiązania na serwery wskazane przez Zamawiającego po zakończeniu okresu utrzymania.

Szczegółowe wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, technologiczne, dotyczące bezpieczeństwa, utrzymania, dokumentacji i kryteriów odbioru określa Specyfikacja techniczna i funkcjonalna systemu AI Marine Communication (załącznik – specyfikacja techniczna poufna), przekazany po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” dla projektu niekonkurencyjnego pn. „Science4Business – Nauka dla Biznesu”  na podstawie Porozumienia nr FENG.02.05-IP.07-001/23 z dnia 17 kwietnia 2025 r. oraz w ramach umowy nr MNiSW/2025/DPI/251 o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Działanie FENG.02.05.

Warunki realizacji zamówienia:

W ramach umowy wymagane jest przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na UMG za wynagrodzeniem i zachowanie informacji poufnych w poufności.

Warunki płatności:

a) Podstawą rozliczenia, będzie poprawnie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy,

który stanowi podstawę do wystawienia F-Vat. Protokół sporządzany jest po zakończeniu

każdego z 4 etapów realizacji zamówienia.

b) Warunkiem całkowitego rozliczenia, będzie przyjęcie protokołu bez uwag przez

Zamawiającego.

c) Płatność za pierwszy etap realizacji zamówienia wyniesie odpowiednio 10%, za drugi etap 40%, za trzeci etap 30%, a za czwarty 20% wartości brutto usługi wskazanej w Formularzu ofertowym.