Kraków dnia: 2022-02-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”zakup napylarki wysokopróżniowej na potrzeby podniesienia kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki podczas prowadzenia zajęć w ramach Projektu P.O.W.R.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-44/22” – znak sprawy KC-zp.272-44/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dotyczące Wzoru Umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7ust 5 następującego zapisu: W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części. Odpowiedź Zamawiający we wzorze umowy, w § 7ust 5 dodaje następujący zapis: „W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części, nie dłuższy jednak niż dodatkowe 3 tygodnie.” Pytanie 2 dotyczące Wzoru Umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 9 lub w innym miejscu, które Zamawiający uzna za właściwe następującego zapisu: Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw.„siłę wyższą”, np. pożar, zalanie, epidemię, itp. We wskazanym przypadku Strony obowiązane są wzajemnie się pisemnie poinformować o zaistniałych okolicznościach. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny Aneks do umowy. Odpowiedź Zamawiający, we wzorze umowy, w § 9ust.3 dodaje ppkt c) o następującym brzmieniu c) w zakresie zmiany terminu wykonania lub terminów pośrednich wskazanych w Umowie: z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Kupującego oraz Sprzedawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie producenta sprzętu dotyczących udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu – o okres niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy oraz innych niezawinionych przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą, rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności takie jak wojna, klęska żywiołowa, epidemia, pandemia, blokada komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki społeczne, katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana. Zamawiający dodaje Nowy wzór umowy.

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło