Numer umowy: 					                                                        Załącznik nr 4

procedura zleceń

- Strony ustalają, iż Zamawiający będzie zamawiał poszczególne produkty na podstawie pisemnych zleceń.

- Zlecenie na dostawy PAKIETU PODSTAWOWEGO LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI, Zamawiający zleci w terminie maksymalnie do 4 miesięcy od zawarcia odrębnej Umowy na wdrożenie DSI. Dostawa PAKIETU PODSTAWOWEGO LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI nastąpi w maksymalnym terminie 9 tygodni od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.

- Licencje w ramach prawa opcji wskazane w PAKIECIE DODATKOWYM LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI, dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w okresie 48 miesięcy od dostawy PAKIETU PODSTAWOWEGO LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI, w maksymalnym terminie 7 tygodni od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.

- Każde zlecenie sukcesywnie będzie przekazywane przez Kierownika Projektu Zamawiającego do Kierownika Projektu Wykonawcy w formie pisemnej i będzie definiowało co najmniej:

    - zakres zakupu produktów;

    - sposób realizacji;

    - termin realizacji.

- Po wystawieniu przez Zamawiającego zlecenia, Wykonawca w ciągu 7 dni dokona weryfikacji zlecenia w zakresie dotyczącym sposobu jego realizacji.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zatwierdzi zlecenie.

- Strony zobowiązane są zachować warunki realizacji wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia i Umowy.