Rawicz, dnia 20 czerwca 2022 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.3.2.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu 
w ramach Projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski.”

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 135 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Termin wykonania dla części I jest przy aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej całkowicie nierealny. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania części I do minimum 120 dni, a najlepiej do 150 dni od daty podpisania umowy. Aktualnie występują bardzo duże trudności z dostępnością podzespołów sterowań CNC (półprzewodników). Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na opóźnienie dostaw są bardzo duże turbulencję z organizacją transportu morskiego/kolejowego przedmiotowych urządzeń, wynikającej z pandemii Covid-19. Ponadto czynnikiem wpływającym na wydłużenie terminu dostawy jest wojna w Ukrainie. Jedne z największych zakładów metalowych na świecie - Azowstal z Mariupola - zostały całkowicie zniszczone co ma bardzo poważne konsekwencje w dostępności stali na rynkach światowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania dla Części I zamówienia, tj. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni nauki w zawodzie operator obrabiarek skrawających, do 120 dni od momentu udzielenia zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2 Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej części I przedmiotu zamówienia. Bardzo prosimy o sprecyzowanie specyfikacji do poz 2 Dron wyścigowy RTF ponieważ na rynku jest wiele takich urządzeń bardzo prosimy o podanie parametrów, bez tego ciężko dobrać sprzęt ponieważ rozbieżność cenowa zaczyna się od 300 zł. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zakres zmodyfikowanego opisu Drona wyścigowego RTF został zawarty w pozycji 2 Załącznika Nr 7A do SWZ - MODYFIKACJA.

Dyrektor 
Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak