Wykaz Produktów Kluczowych podlegających odbiorowi w ramach poszczególnych Faz projektu zgodnie z Metodyką SAP Activate:

| Lp. | Faza Projektu | Produkt kluczowy | Podlega odbiorowi | Forma produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faza – Przygotowanie | Karta Projektu | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Powołane struktury projektowe | Tak | Organizacja |
|  |  | Kick off Projektu | Tak | Usługa/prezentacja |
|  | Faza – Projektowanie | Koncepcja techniczna BASIS | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Koncepcje biznesowe z uaktualnioną listą wspieranych procesów biznesowych w zakresie danego Etapu | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Backlog | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Podział prac z Backlog na Spritnty – plan realizacji kolejnych faz projektu. | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Częściowo skonfigurowany Prototyp Systemu w zakresie danego Etapu (bez modyfikacji i rozszerzeń) | Tak | Oprogramowanie |
|  |  | Raport z testów prototypu | Tak | Oprogramowanie |
|  | Faza – Realizacja | Koncepcje Techniczne (specyfikacje programistyczne) | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Koncepcja migracji | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Koncepcja Autoryzacji | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Sprinty | Tak | Oprogramowanie |
|  |  | Scenariusze Testowe | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Plan testów | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Raport z wykonania testów jednostkowych | Nie | Dokumentacja |
|  |  | Raport z wykonania testów integracyjnych | Nie | Dokumentacja |
|  |  | Raport z wykonania testów akceptacyjnych | Nie | Dokumentacja |
|  |  | Skonfigurowany System - Prototyp uzupełniony o modyfikacje i rozszerzenia | Tak | Oprogramowanie |
|  |  | Wykonane dwie iteracje migracji testowej | Tak | Usługa |
|  | Faza – Uruchomienie | Plan startu produktywnego | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Konfiguracja i modyfikacje przeniesione na system Produkcyjny | Tak | Oprogramowanie |
|  |  | Szkolenia Train the Trainer | Tak | Usługa |
|  |  | Migracja produktywna | Tak | Usługa |
|  |  | Instrukcje stanowiskowe | Tak | Usługa |
|  |  | Szkolenia użytkowników końcowych | Tak | Usługa |
|  |  | Plan Wsparcia po starcie | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Protokół Zakończenia okresu Wsparcia po starcie | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Dokumentacja konfiguracji | Tak | Dokumentacja |
|  |  | Dokumentacja techniczna modyfikacji programistycznych | Tak | Dokumentacja |