Kraków dnia: 2022-09-05

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP.271. 539/28/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz  z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – znak sprawy ZP/28/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracam się z prośba o przedłużenie terminu wykonania usługi. W naszej ocenie przygotowanie dokumentacji i uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w tak krótkim terminie jest niemożliwe - sam urzędowy termin uzyskania pozwolenia konserwatorskiego to 30 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania usługi. Wykonawca w terminie opracowania dokumentacji projektowej ma uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie konserwatorskie leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2 Czy dokumentacja zostanie odebrana z dniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę? Urzędowy czas wydania pozwolenia na budowę to 65 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dokumentacja zostanie odebrana po opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie na budowę leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 Czy zamawiający dysponuje warunkami technicznymi usunięcia kolizji - warunkami przebudowy sieci wydanymi przez Tauron Dystrybucja? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK, Zamawiający dysponuje warunkami usunięcia kolizji , które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto działając na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2022-09-07 godz. 13:00 na dzień 2022-09-08 godz. 13:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2022-09-07 godz. 09:30 na dzień 2022-09-08 godz. 13:30.

- Terminu związania ofertą z dnia 2022-10-06 na dzień  2022-10-07

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający