DRWINIA dnia: 2023-09-05

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

PismoZP.271.19.2023.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin" w ramach inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Dziewin i Mikluszowice na terenie Gminy Drwinia"” – znak sprawy ZP.271.19.2023.

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Z uwagi na występujące rozbieżności w dokumentacji przetargowej, zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwego okresu realizacji zamówienia. W SWZ wskazany termin wykonania zamówienia to 23 m-ce, natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu 24 m-ce. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Właściwym jest termin 24 miesiące.

………………………………..