Niepołomice dnia: 2023-10-19

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.31.2023.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa pumptracku na Błoniach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.31.2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający określił termin realizacji na 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowa terminu przypada na okres z niskimi temperaturami i warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prace z betonem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji inwestycji na 31.12.2024? 2. Czy Zamawiający zmniejszy łączną maksymalną wysokość kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 4 projektu umowy, z 50% na 10%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad,1) Zamawiający nie wyraża zgody. Ad.2 ) Zamawiający nie wyraża zgody.

................................................