Kraków dnia: 2023-11-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-671/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń nr 100, 100a, 101, 102, 102a w przewiązce P-A1-C1 AGH - KC-zp.272-671/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

W zawiązku z procedurą zamówienia KC-zp.272-671/23 proszę o wydłużenie terminu realizacji wspomnianego zamówienia.

W SWZ określono, że ma to być 65 dni. To zdecydowanie za krótko biorąc pod uwagę zakres prac. Trzeba także wziąć pod uwagę iż prawdopodobne iż prace przebiegać będą w określi świąteczno-noworocznym co na pewno będzie się wiązać m.in z trudnościami z dostawą materiałów (producenci drzwi mają wolne) itp. Aby zrealizować zadanie rzetelnie optymalny czas  jego realizacji to co najmniej 100-110 dni.

Proszę  zatem o ponowną analizę oczekiwań i zmianę zapisu SWZ odnośnie terminu realizacji zadania by zadanie zostało zrealizowano poprawnie a w procedurze przetargowej wzięło udział więcej podmiotów gospodarczych.

## Odp.: Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do 98 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 3 stycznia 2024 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM Zamawiający zmienia zapisy w pkt 6 SWZ

z zapisu:

- Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 65 dni od daty podpisania umowy

na zapis:

- Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 98 dni od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 3 stycznia 2024 r.

## Zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu