Poznań dnia: 2024-04-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE-4 ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/15/2024 |

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Było:

Rozdz. 4. 1 SWZ

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy realizacji.

- Pierwszy etap Obejmujący wszystkie zakresu wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, poza zakresem Serwisu i Utrzymania) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 6 miesięcy od dat podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia udzielenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować drugi etap przedmiotu zamówienia (serwis i Utrzymanie) w okresie minimum 48 miesięcy od ostatecznego protokolarnego przekazania pierwszego etapu przedmiotu zamówienia.

Jest:

Rozdz. 4. 1 SWZ

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Utrzymanie Systemu wchodzi w skład rozszerzonych zobowiązań gwarancyjnych, które  Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie realizować okresie zaoferowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj. (minimum 48 miesięcy  maksymalnie 54 miesięcy. od ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

Było:

Rozdz. 6. 1 SWZ

  - Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

- Pierwszy etap Obejmujący wszystkie zakresu wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, poza zakresem Serwisu i Utrzymania) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 6 miesięcy od dat podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia udzielenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować drugi etap przedmiotu zamówienia (serwis i Utrzymanie) w okresie minimum 48 miesięcy od ostatecznego protokolarnego przekazania pierwszego etapu przedmiotu zamówienia.

Jest:

Rozdz. 6. 1 SWZ

## Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Utrzymanie Systemu wchodzi w skład rozszerzonych zobowiązań gwarancyjnych, które  Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie realizować okresie zaoferowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj. (minimum 48 miesięcy  maksymalnie 54 miesięcy. od ostatecznego protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia).

Było:

Rozdz. 16. 1 SWZ

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-07-20.

Jest:

Rozdz. 16. 1 SWZ

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-07-22.

Było:

Rozdz. 18 SWZ

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 
2024-04-22 do godz. 09:00

Jest:

Rozdz. 18 SWZ

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 
2024-04-24 do godz. 09:00

Było:

Rozdz. 19.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-04-22 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, 
na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne 
z ich upublicznieniem.

Jest:

Rozdz. 19.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-04-24 o godz. 10:00, za pośrednictwem Platformy, 
na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne 
z ich upublicznieniem.

Było:

Rozdz. 21. 1 SWZ

Okres utrzymania i serwisowania systemu

Jest:

Rozdz. 21. 1 SWZ

Okres utrzymania i serwisowania systemu  - Gwarancja Utrzymania Systemu

Było:

Rozdz. 21. 2 SWZ

K-2 Okres utrzymania i serwisowania systemu

Jest:

Rozdz. 21. 2 SWZ

K-2 Okres utrzymania i serwisowania systemu  - Gwarancja Utrzymania Systemu

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki