Rawicz, dn. 26.06.2024 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.17.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Naprawa nawierzchni boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Rawiczu.

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Dzień dobry, Wnioskujemy aby zamawiający wydłużył termin realizacji zadania związanego z natryskiem nowej nawierzchni do końca września lub skrócił czas na ogłoszenie wyników do 5 lipca max 10 lipca 2024. Zamawiający może zyskać dodatkowy czas poprzez jak najszybsze rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie wykonawcy powiedzmy max. do 10 lipca (albo szybciej). Działając w ten sposób zamawiający zwiększa czas dla wykonawcy. Dłuższy termin jest naprawdę bardzo znaczący w tym zadaniu ponieważ wygrany wykonawca będzie zamawiać materiały dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu. Jeśli wykonawcy zostanie tylko 1miesiąc to tak naprawdę zostają mu tylko 3 tygodnie na całe zadanie bo 1 tydzień pójdzie na oczekiwanie na materiały. Retoping jest też uzależniony od warunków atmosferycznych. Jeśli zdarzy się deszczowa pogoda to wykonawca traci kolejne dni i naraża się na kary związane z niedotrzymaniem terminu. zapis o niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinien znaleźć się w umowie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy dla Części II zamówienia do końca września 2024 r. W związku z powyższym termin realizacji umowy pozostaje bez zmian, czyli na okres 1 miesiąca od daty rozpoczęcia prac. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu rozstrzygnięcia zamówienia do dnia 10 lipca 2024 r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak