Kraków dnia: 2024-08-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-423/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4 – zmiany SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i warsztatowych do budynku D-3 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-423/24” – znak sprawy DE-dzp.272-423/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W związku z długim termin realizacji stołów optycznych - do 9 tygodni, prosimy o wydłużenie terminu realizacji w celu spełnienia warunków umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o okres zaproponowany przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 7 SWZ jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 42 dni od daty podpisania umowy. W pkt. 7 SWZ powinno być: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 63 dni od daty podpisania umowy.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło