Kraków dnia: 2025-03-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-126/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont toalet wraz z dostosowaniem dla potrzeb OzN w budynku B-4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-126/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 6 SWZ

z:

„Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 98 dni od daty zawarcia umowy”.

na:

„Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 98 dni od daty zawarcia umowy.

Rozpoczęcie prac nie wcześniej niż 12.05.2025”.