Kraków dnia: 2025-07-10

AKF w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń dla Pracowni Analizy Snu i Rytmów Okołodobowych przy al. Jana Pawła II 84 w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | K-2.381/24/2025 |

Zamawiający, AKF w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy :

Było:

§ 3 TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2025 roku.

Jest:

§ 3 TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2025 roku.

2. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:

# pkt 6. Termin wykonania zamówienia

# Było:

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2025-12-08.

# JESt:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2025-12-15

# PKT 16. Termin związania ofertą

# Było:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-08-12.

# JESt:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-08-15

Zamawiający, AKF w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), w związku z zmianą SWZ informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-07-14 godz. 10:00 na dzień 2025-07-17 godz. 10:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2025-07-14 godz. 10:30 na dzień 2025-07-17 godz. 10:30.

## Zamawiający informuje ponadto iż zamieszcza zmodyfikowany projekt umowy zawierający zmianę terminu zakończenia prac.

Zamawiający

Kanclerz AKF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek