Znak sprawy K-2.381/39/2025
Załącznik nr 10 do SWZ
 Umowa
(Projekt)
Zawarta w dniu  ......................................  pomiędzy:
Akademią Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha 
z siedzibą w: 
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 6750001952, REGON: 000327847
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Kanclerza                                                
mgr Pawła Potoczka, 
z kontrasygnatą finansową  Kwestora     
mgr Barbary Stawarz
a: 
.....................................................................................................................................
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)
z siedzibą w:
..................................................... NIP: ………….., REGON: ………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
prowadzącego działalność na podstawie wpisu do :
....................................................................................................................................
Kapitał zakładowy ………………………….
§ 1
Wyłonienie Wykonawcy
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320).
§ 2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie  dokumentacji dla tematu: „Wykonanie prac  przedprojektowych (wielobranżowa inwentaryzacja  architektoniczna, wielobranżowa koncepcja, opracowanie  programów funkcjonalno-użytkowych, ekspertyza  p-pożarowa, opinia  geotechniczna, ekspertyzy konstrukcyjne itp.) istniejącego kompleksu, składającego się z połączonych budynków: budynku Głównego  (część A i B), budynków pawilonów naukowo-dydaktycznych I-IV 
i budynku Auli, mieszczących się w  Krakowie  przy  al. Jana  Pawła  II  78,  
w  zakresie  rozbudowy, przebudowy oraz dostosowania do obowiązujących przepisów  techniczno-budowlanych i  p-pożarowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……… r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§ 3
Zakres zamówienia 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przedprojektowych;
1) wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków do celów projektowych 
w zakresie, który będzie warunkował prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych,
2) pozyskanie mapy zasadniczej działki w wersji elektronicznej w celu wykonania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy Pawilonów I-II,
3) wykonanie niezbędnych odkrywek i badań (ekspertyz konstrukcyjnych) budynków, których wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie projektu budowlanego przebudowy i realizację robót budowlanych dotyczących dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonania rozbudowy 
i przebudowy Pawilonów Naukowo-Dydaktycznych nr I i II,
4) wykonanie audytu energetycznego i określenie charakterystyki i klasy energetycznej kompleksu budynków,
5) wykonanie ekspertyz budowlano-konstrukcyjnych pod kątem przebudowy/rozbudowy budynków pawilonów naukowo-dydaktycznych I-II: konstrukcja klatek schodowych i stropów, analiza  fundamentów  budynku 
(wymagane  odkrywki fundamentów  celem  określenia  ich parametrów oraz  stopnia  zachowania ) jak  i  inne pozostałe  elementy konstrukcyjne na które wpływa przebudowa w zakresie warunkującym prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych,
6) wykonanie geotechnicznych  warunków  posadowienia  lub  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej dla przebudowy oraz rozbudowy budynków,
7) sporządzenie dokumentacji dla procedur Oceny  Oddziaływania  na Środowisko  
(OOŚ)  i raportu oddziaływania na środowisko (przygotowanie oceny lub raportu 
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzgodnieniem 
i zatwierdzeniem),
8) wykonanie bilansów zapotrzebowania na poszczególne media ( energia  cieplna,  energia elektryczna, woda, przepustowość kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych)  oraz  analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku,
9) uzyskanie w razie takiej konieczności warunków technicznych do projektowania w   zakresie instalacji wewnętrznych, zewnętrznych i przyłączy mediów,
10) wskazanie konieczności uzyskania odstępstw od przepisów technicznych 
w zakresie sanitarnym (np. wysokości pomieszczeń) od  Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

11) dla Pawilonów nr I i II opracowanie  koncepcji rozwiązań instalacyjnych 
i technologicznych dla wszystkich branż (wentylacja, wod –kan, elektryka, teletechnika, itd.),
12) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie przebudowy dróg i chodników, oraz budowy elementów zewnętrznych budynku oraz jego rozbudowy), 

13) wykonanie wszystkich innych opracowań lub uzgodnień  warunkujących prawidłowe późniejsze wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, 

14) wykonanie  dwóch wariantów wielobranżowej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu naukowo – dydaktycznego nr I oraz zagospodarowania terenu  zgodnego  z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” . Projekt planu dostępny na stronie:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73158 wraz  z  wykonaniem  wizualizacji koncepcji  budynku,
15) wykonanie  dwóch wariantów wielobranżowej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu naukowo – dydaktycznego nr II oraz zagospodarowania terenu  zgodnego  z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” . Projekt planu dostępny na stronie:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73158 wraz  z  wykonaniem  wizualizacji koncepcji  budynku,
16) uzyskanie pozytywnego zaopiniowania wybranych koncepcji przebudowy 
i rozbudowy Pawilonów nr I i II przez przedstawicieli Zamawiającego, a w razie takiej potrzeby naniesienie zmian których wprowadzenia domaga się Zamawiający, o ile ich wprowadzeniu nie stoją na przeszkodzie przepisy prawa,  

17) wykonanie wielobranżowej koncepcji dostosowania budynków do obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych,
18) wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa  pożarowego z określeniem możliwych do uzyskania odstępstw w zakresie przepisów technicznych 
i warunków projektowych do spełnienia w celu ich uzyskania  oraz  uzgodnienie 
z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zaprojektowanych rozwiązań z uzyskaniem prawomocnego   postanowienia  w  sytuacji   niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów – dla całego kompleksu składającego się z Budynku Głównego, Pawilonów naukowo-dydaktycznych I-IV, Auli oraz dróg pożarowych przynależnych do tych budynków,
19) złożenie wniosku o uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
20) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie Pawilonu Naukowo – Dydaktycznego nr I zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, który wraz zatwierdzoną Koncepcją przebudowy 
i rozbudowy budynku będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia 
w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające z rozdziału nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst  jednolity . Dz.U. poz. 2454),
21) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie Pawilonu Naukowo – Dydaktycznego nr  II  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, który wraz zatwierdzoną Koncepcją przebudowy 
i rozbudowy budynku będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia 
w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające z rozdziału nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst  jednolity . Dz.U. poz. 2454), 

22) opracowanie opisu warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
o szczegółowości specyfikacji technicznych dla obydwu w/w zadań. Zakres 
i forma STWiOR musi zawierać wszelkie dane, wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
23) wykonanie wstępnego zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (WKI) dla obydwu wymienionych w ppk. r) i s) zadań , który będzie również elementem opisu przedmiotu zamówienia w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj” . Należy je wykonać zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
24) wykonanie koncepcji dostosowania przyziemi budynków do obowiązujących przepisów technicznych, przeciw-pożarowych oraz sanitarnych (funkcja naukowo – dydaktyczna).
2. Zamówienie obejmuje w zakresie wykonania wielobranżowej koncepcji rozbudowy 
i przebudowy budynków oraz zagospodarowania terenu  wykonanie prac projektowo – koncepcyjnych dla następujących robót budowlanych:

 2.1.  Przebudowa całego kompleksu budynków obejmująca:
a) dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz pozostałych ustaw, przepisów i norm,
b) dostosowanie zagospodarowania terenu wokół budynków do obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) 
w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki i  ich  usytuowanie oraz pozostałych przepisów przeciw-pożarowych,
c) wielobranżowa koncepcja przebudowy funkcjonalnej pomieszczeń budynków zgodnie z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu umowy.
2.2. Przebudowa i rozbudowa budynków Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I i II:
a) rozbudowa budynków o szyby windowe z dźwigami dla osób 
z niepełnosprawnościami wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi  zgodnie 
z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu umowy,
b) koncepcja zagospodarowania terenu wokół Pawilonów z szczególnym uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych i zmiany układu urbanistyczno-drogowego,
2.3. Przebudowa przyziemi budynków Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I – IV:
a) przebudowa przyziemi Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I-IV pod kątem dostosowania dla funkcji dydaktyczno – naukowej zgodnie z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu umowy.
2.4.Etapowanie inwestycji:
a) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać odrębne Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla każdego Pawilonu I i II

b) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać opracowanie koncepcyjno – opisowe możliwości etapowania prac związanych z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych pozostałych budynków t.j. Budynku Głównego i Auli

c) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać opracowanie koncepcyjno – opisowe prac związanych 
z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych pomieszczeń naukowo- dydaktycznych znajdujących się w przyziemiach pawilonów I-IV 
(dla każdego Pawilonu odrębnie).
3. Zamówienie obejmuje również uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
4. Prace projektowe mają zostać wykonane na podstawie zapisów SIWZ, oraz wymogami Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji. 
6. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy 
i źródła uzyskania i sporządzić wspólny z Zamawiającym protokół z uzgodnieniami żądanych i możliwych do uzyskania parametrów technicznych w ramach aktualnej dokumentacji architektonicznej.
7. Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie
 z umową, a także z obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. 
8. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, 
w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne  i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 
9. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia
 i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
10. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe
11. Dokumentacja projektowa na każdym etapie wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązany będzie także, w ramach wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy, do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji przekazanej Zamawiającemu , jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.
§ 4
Zakres wykonania dokumentacji 
1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona  koncepcję architektoniczną zawierająca następujące elementy:
1) Projekt zagospodarowania terenu - branża architektura zawierający:
a) rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej, 
w skali 1:500 przedstawiający planowaną rozbudowę Pawilonów I-IV,
b) koncepcję rozmieszczenia dróg pożarowych, dojazdu i dojść do kompleksu budynków oraz chodników, parkingów dla pojazdów i rowerów wraz z rozmieszczeniem oświetlenia,
c) koncepcję rozwiązania kolizji tras mediów oraz propozycja ich ewentualnego przełożenia,
d) inwentaryzację zieleni oraz określenie okazów do ewentualnej wycinki,
e) koncepcję nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej oraz ewentualnych elementów małej architektury (ławki, miejsca gromadzenia odpadów).
2) Architekturę w zakresie:

a) inwentaryzacja istniejącego kompleksu budynków wraz z istniejącymi dostosowaniami do przepisów p-poż.,
b) rzuty, przekroje, elewacje zawierające koncepcje rozbudowy poszczególnych Pawilonów zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy,
c) rzuty, przekroje, elewacje zawierające koncepcje dostosowania wszystkich istniejących budynków kompleksu objętych zamówieniem do wymogów ekspertyzy p-pożarowej, 
d) opis techniczny zawierający m.in. zestawienia powierzchniowo – kubaturowe dla poszczególnych Pawilonów oraz ich rozbudowy, parametry związane z materiałami 
i urządzeniami (szyby windowe, dźwigi osobowe),
e) opracowanie opisu warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
o szczegółowości specyfikacji technicznych,
f) wizualizację  koncepcji  - bryła  budynków po rozbudowie oraz  wnętrza  budynku.
3) Konstrukcję w zakresie:

a) ekspertyzy konstrukcyjne dotyczące istniejących i przebudowywanych lub  ulegających  wyburzeniu  elementów konstrukcji budynku,   
b) opracowanie opisu i wytycznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych o szczegółowości specyfikacji technicznych dla konstrukcji przebudowanego 
i rozbudowy budynku.
4) Instalacje w zakresie;

a) opracowania opisu i wytycznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych o szczegółowości specyfikacji technicznych dla następujących instalacji:
· instalacja hydrantowa,
· instalacje wod-kan, c.o., c.w.u.,
· instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
· instalacja elektryczna,
· instalacja niskoprądowa,
· instalacja p-pożarowa i monitoringu przeciwpożarowego.
5) Pozostałe opracowania.
W ramach umowy Wykonawca wykona  pozostałe opracowania wymienione w § 3 niniejszej umowy dotyczące przebudowy i rozbudowy budynków objętych zamówieniem, uszczegółowione w zał. nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opracowania dokumentacji w następującej formie:
1) wersja papierowa: 2 egz. każdego rodzaju dokumentacji  wymienionej  w § 3 niniejszej umowy,
2) wersja elektroniczna: 2 x komplety w/w dokumentacji na płytkach CD w wersji pdf. oraz w wersjach edytowalnych (oryginalne formaty plików w tym .dwg, .doc,.exl) 
§ 5
Upoważnienia dla Wykonawcy
Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji   samorządowej  i  państwowej  w celu uzyskania wymaganych umową decyzji oraz  uzgodnień  np.  warunków technicznych dla mediów.
§ 6
Termin wykonania zamówienia
1. W zakresie określonym w § 2 i § 3 ust. 1-2 oraz 4-12  zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do ….. tygodni od daty podpisania Umowy.
2. W zakresie określonym w § 3 ust. 3  zamówienie powinno zostać zrealizowane 
w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przy czym termin ten jako niezależny od Wykonawcy może ulec przedłużeniu.
§ 7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie pełnego całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2, zgodnie z zakresem określonym 
w §3 i §4 umowy, w wysokości: ………. zł brutto (słownie: ……………………………). 
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany  przez Wykonawcę                       i Zamawiającego protokół  zdawczo-odbiorczy  będący  protokołem  odbioru końcowego.
3. Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury częściowej o wartości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pod następującymi warunkami:
1) wykonania całości dokumentacji objętej zamówieniem zgodnie z zakresem określonym w §3 ust.1-2 oraz ust. 4-12, niniejszej umowy oraz z załącznikiem nr1 do umowy,
2) potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiednim protokołem wykonanie zamówienia w zakresie wskazanym w pkt. 1) powyżej,
4. Faktura końcowa o wartości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może zostać       wystawiona pod następującymi warunkami:
1) uzyskania pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla całego kompleksu składającego się z Budynku Głównego, Pawilonów naukowo-dydaktycznych I-IV, Auli oraz dróg pożarowych przynależnych do tych budynków, zgodnie z zakresem określonym w §3 ust. 3 niniejszej umowy,
2) potwierdzenia wykonania całości dokumentacji objętej zamówieniem zgodnie 
z zakresem §3 pkt.1-2 oraz 4-12 wraz z wprowadzeniem ewentualnych zmian wynikających z postanowienia wymienionego w §3 pkt.3 niniejszej umowy,
3) potwierdzenia realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiednim protokołem wykonanie zamówienia.
5. Podstawą do wystawienia faktur będzie sporządzony i podpisany  przez Wykonawcę                       i Zamawiającego protokół  zdawczo-odbiorczy  będący  protokołem  odbioru częściowego lub końcowego.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego każdej z faktur. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 6750001952.
8. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, numer identyfikacyjny: ……………….
9. Rachunek bankowy winien być wykazany na tzw. „białej liście” podatników VAT.

10. Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split paymentem.
§ 8 
Personel Wykonawcy i Zamawiającego
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy zespołu projektowego 
w skład którego będą wchodziły osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
w następujących specjalnościach: 
1) Główny Projektant posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do  projektowania  w specjalności architektonicznej, przy prowadzeniu prac projektowych wraz  z  przynależnością  do właściwej izby zawodowej, w osobie …………………………………………………………..
2) Rzeczoznawca (wykonawca ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa  pożarowego) 
w osobie …………………………………..
3) Projektant (wykonawca ekspertyz konstrukcyjnych i koncepcji budowy, przebudowy i rozbudowy konstrukcji) posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, wraz z  przynależnością do właściwej izby zawodowej.
4) Projektant (wykonawca koncepcji budowy, przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych) posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, wraz z  przynależnością do właściwej izby zawodowej.
5) Projektant (wykonawca koncepcji budowy, przebudowy i rozbudowy instalacji  sanitarnych) posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, wraz z  przynależnością do właściwej izby zawodowej.
2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest…………….
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełny, osobowy skład zespołu projektowego do 7 dni roboczych od podpisania umowy.
4. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będą ze strony Zamawiającego: ……………...
5. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy 
z Zamawiającym.

6. Zamawiający ustala co miesięczne narady z obowiązkowym udziałem koordynatora Wykonawcy oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
§ 9
Oddanie przedmiotu zamówienia
1. Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. 
2. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad i braków. Po komisyjnym przyjęciu bezusterkowej dokumentacji podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 10
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do: posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę w dniu podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 3 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu prolongatę ubezpieczenia wraz 
z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych. 
§ 11
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7  niniejszej umowy,  Wykonawca przenosi własność wykonanej dokumentacji na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:
1) utrwalanie utworów lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej umowy, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;

2) zwielokrotnienie, przez co rozumie się wykonanie kolejnych odbitek dokumentacji 
w celu udostępnienia ich przez Zamawiającego wykonawcom ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót projektowych na podstawie tej dokumentacji, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
3) obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy lub udostępniania 
w dowolny inny sposób oryginału albo egzemplarzy;

4) rozpowszechniania dokumentacji lub jej części -  publicznego udostępniania przedmiotu umowy  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci internet;
5) korzystanie do realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową;

6) modyfikacja, przez co rozumie się prawo do nanoszenia zmian w dokumentacji uznanych przez Zamawiającego za konieczne, w celu unowocześnienia przyjętych rozwiązań jak również w celu optymalizacji kosztów realizacji projektu bądź kosztów funkcjonowania budynku, dostosowania do aktualnych przepisów lub potrzeb Zamawiającego, poprawy funkcjonalności budynku.
7) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części:

a) innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,

b) innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

c) innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

2. Przekazanie  autorskich  praw  majątkowych  na  Zamawiającego  przechodzi 
     w  momencie  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego. 
3. Wynagrodzenie z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7  zawiera się w ogólnej    kwocie wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7.
4. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazane przez niego osoby trzecie.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że do dnia wydania przedmiotu umowy pozyska wszelkie prawa majątkowe od innych osób biorących udział w tworzeniu przedmiotu umowy, aby możliwym była realizacja zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego 
w zakresie przeniesienia praw autorskich.
6. W przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich w zakresie praw autorskich przekazanych przez Wykonawcę, Wykonawca  powinien uzyskać (bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek opłatami lub kosztami) stosowne pozwolenia lub zgodę na dalsze wykorzystanie Przedmiotu umowy  przez Zamawiającego oraz zwolnić Zamawiającego  od odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej tych osób  do Przedmiotu umowy lub jego części (poprzez korzystanie z Przedmiotu umowy w zakresie praw określonych w niniejszym paragrafie) na zasadzie art. 392 k.c.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………… w wysokości 
5 % wartości umownej co stanowi kwotę: zł. słownie:…………………...
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 13
Kary umowne
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7  ust. 1 niniejszej   umowy.
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 
w § 7  ust. 1 niniejszej umowy.
c) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 3 ust.1-2 
i ust. 4-12 oraz w § 4 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu odbioru 
w zakresie określonym w § 3 ust.1-2 i ust. 4-12 oraz w § 4 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, zgodnie z § 9 ust. 2 umowy.
2. Za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć z tego tytułu odsetki w ustawowej wysokości. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki,   staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym dniu.
5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego         wynagrodzenia.  

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
§ 14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 6 ust. 1 lub poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy jest ona spowodowana:   

a) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, wojną, stanem wyjątkowym lub działaniami wojennymi – jeżeli zmiany te miały obiektywny, realny wpływ na realizację Umowy,  

b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c) koniecznością uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń niezbędnych do pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Terminy wykonania poszczególnych etapów prac ulegną przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

2) Zmiany głównego projektanta na uzasadniony wniosek wykonawcy (wypadek losowy, utrata zdrowia, ustanie stosunku prawnego łączącego osobę z Wykonawcą poprzez np. ustanie stosunku pracy lub zmianę miejsca pobytu itp.), z zachowaniem wymogów 
w zakresie żądanych kwalifikacji i uprawnień. 
3) Zmiany osób wchodzących w skład Zespołu projektowego z zachowaniem wymogów 
w zakresie żądanych kwalifikacji i uprawnień.
4) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy.
5) Wprowadzenie, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez  Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin  wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
§ 15
Odpowiednie stosowanie przepisów
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, Prawa  budowlanego.
§ 16
Sąd
Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający:                                                               Wykonawca:
Załączniki:
1. Szczegółowe wymagania i wytyczne do wykonania prac przedprojektowych oraz dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
2. Rysunek 1 – mapa AKF - zakres opracowania.

3. Rysunek 2 – schemat alternatyw rozbudowy Pawilonu I.
4. Rysunek 3 – schemat alternatyw rozbudowy Pawilonu II .
5. Rysunek 4 – schemat przyziemi Pawilonów z oznaczonymi pomieszczeniami naukowo – dydaktycznymi których opracowanie objęte jest zamówieniem.
11

